Document de la

BANQUE MONDIALE

Rapport No 24309-TUN

# TRADUCTION NON OFFICIELLE DU TEXTE

# ANGLAIS ORIGINAL QUI SEUL FAIT FOI

DOCUMENT D’EVALUATION DE PROJET

EN VUE DE L’OCTROI D’UN PRET

##### D’UN MONTANT DE 80,10 MILLIONS D’EUROS

A LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

POUR UN TROISIEME PROJET DE DEVELOPPEMENT MUNICIPAL

##### 7 novembre 2002

# Secteur financier, Secteur privé et Infrastructure

# Région Moyen-Orient et Afrique du Nord

Le présent document fait l’objet d’une diffusion restreinte. Il ne peut être utilisé par ses destinataires que dans l’exercice de leurs fonctions et sa teneur ne peut être divulguée sans l’autorisation de la Banque mondiale.

TAUX DE CHANGE

(Taux de change effectif au 30 septembre 2002)

Unité monétaire = Dinar tunisien (DT)

1 DT = 0,72 $EU

1 $EU = 1,39 DT

1 Euro = 0,97865 $EU

##### EXERCICE BUDGETAIRE

1er janvier au 31 décembre

##### SIGLES ET ABREVIATIONS

AFD		Agence française de développement

ANPE		Agence nationale de protection de l’environnement

AOI		Appel d’offres international

AON		Appel d’offres national

CAS		Stratégie de coopération

CL		Collectivités locales

CROP		Commission régionale d’orientation du programme

CPSCL		Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales

CQ		Comité de quartier

DCPDM		Direction de coordination du PDM

DGAR		Direction générale des affaires régionales

DGCPL		Direction générale des collectivités publiques et locales

EA		Evaluation environnementale

EIE		Evaluation d’impact environnemental

EME		Equipe municipale élargie

FCCL		Fonds commun des collectivités locales

MEH		Ministère de l’Equipement et de l’Habitat

MF	 	Ministère des Finances

MI		Ministère de l’Intérieur

ONG		Organisation non gouvernementale

PDM		Projet de développement municipal

PIC		Programme d’investissement communal

PNB		Produit national brut

USAID		Agence des Etats-Unis pour le développement international

Vice président : Jean-Louis Sarbib

Directeur du Département : Christian Delvoie

Responsable sectoriel : Hedi Larbi

Chargé de Projet : Charles-Henri Malécot

##### REPUBLIQUE TUNISIENNE

TROISIEME PROJET DE DEVELOPPEMENT MUNICIPAL

#### TABLE DES MATIERES

Page

A.  Objectifs de développement du projet		2

1.  Objectifs de développement du projet		2

2.  Indicateurs clés de performance		2

B.  Cadre stratégique		2

- Objectifs sectoriels de la stratégie de coopération avec la Tunisie (CAS) poursuivis

par le projet		2

2.  Principaux problèmes sectoriels et stratégie du Gouvernement		3

3.  Problèmes sectoriels auxquels s’adresse le projet et choix stratégiques		7

C.  Description sommaire du projet		9

1.  Composantes du projet		9

2.  Principales mesures et réformes institutionnelles poursuivies par le projet		10

3.  Avantages et population ciblée		11

4.  Dispositifs institutionnels et modalités d’exécution		11

D.  Justification du projet		13

1.  Variantes envisagées et raisons pour lesquelles elles ont été écartées		13

2.  Principaux projets connexes financés par la Banque et/ou

d’autres organismes de développement		15

3.  Leçons tirées et intégrées dans la conception du projet		16

4.  Indications de l’engagement et de l’adhésion de l’emprunteur au projet		17

5.  Valeur ajoutée représentée par l’appui de la Banque au projet		17

E.  Récapitulatif de l’analyse du projet		17

1.  Analyse économique		17

2.  Analyse financière		19

3.  Evaluation technique		21

4.  Evaluation institutionnelle		22

##### REPUBLIQUE TUNISIENNE

TROISIEME PROJET DE DEVELOPPEMENT MUNICIPAL

#### TABLE DES MATIERES (suite)

Page

5.  Evaluation environnementale		27

6.  Evaluation sociale		29

7.  Mesures de protection		31

F.  Pérennité et risques		31

1.  Pérennité		31

2.  Risques critiques		33

3.  Aspects éventuellement litigieux		34

G.  Principales conditions du prêt		34

1.  Conditions de mise en vigueur		34

2.  Autres		34

H.  Etat de préparation pour la réalisation		35

I.  Conformité aux politiques de la Banque		35

Annexes

Annexe 1 :    Récapitulatif de la conception du projet

Annexe 2 :    Description détaillée du projet

Annexe 3 :    Coûts estimatifs du projet

Annexe 4 :    Analyse économique

Annexe 5 :    Récapitulatif financier

Annexe 6 :    Modalités de passation des marchés et de décaissement

Annexe 7 :    Calendrier d’instruction du projet

Annexe 8 :    Documents figurant dans le dossier du projet

Annexe 9 :    Etats des prêts et crédits

Annexe 10 :   Le Pays en bref

Carte : BIRD No

REPUBLIQUE TUNISIENNE

##### TROISIEME PROJET DE DEVELOPPEMENT MUNICIPAL

Document d’Evaluation du Projet

# Région Moyen-Orient et Afrique du Nord

# MNSIF

| Date : 29 octobre 2002 | Chef de l’équipe : Charles-Henri Malécot |
| --- | --- |
| Responsable sectoriel : Hedi Larbi | Secteur(s) : Routes & autoroutes (50 %), |
| Directeur du département : Theodore Ahlers | Collectivités locales (50 %) |
| No identification du projet : P074398 | Thème(s) : Finance municipale (P), Gouvernance municipale |
| Instrument de prêt : Prêt à un intermédiaire financier (FIL) | et renforcement institutionnel (P), Restructuration et |
|  | privatisation des entreprises/banques publiques (S) |

| Données relatives au financement du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Prêt |  | Crédit |  | Garantie |  | Autre |
| Pour les prêts/crédits/autres : |
| Devise du prêt : Euro |
| Montant (millions $EU) : 78,39 |
| Justification de l’Emprunteur quant aux choix des conditions du prêt disponible au dossier : Oui |
| Conditions proposées (BIRD) : Prêt à spread fixe (PSF) |
| Différé d’amortissement (années) : 3 |  |  | Durée (années) : 17 |
| Commission d’engagement : 0,85 % puis 0,75% | Commission d’ouverture sur prêt de la Banque : 1,00 % |
| Plan de financement (millions de $EU) : Source | Monnaie locale | Devises | Total |
| EMPRUNTEUR | 74,74 | 0,00 | 74,74 |
| BIRD | 76,10 | 2,28 | 78,39 |
| FRANCE : AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT | 45,26 | 1,38 | 46,64 |
| Total | 196,10 | 3,66 | 199,77 |
| Emprunteur : CPSCL Gouvernement tunisien |
| Entité responsable : CPSCL/MINISTERE DE L’INTERIEUR Adresse : 9 rue 8451, 1003 Cité Khadra, Tunis, Tunisie Personne à contacter : M. Mohamed Zakhama Tél. : 216-71-809 100 ou 770 707 Fax : 216-71-809 040 Email : cpscl@email.ati.tn Autre(s) agence(s) : DCPDM/Ministère de l’Intérieur Adresse : 1 rue Moasker, Le Passage, 1000 Tunis, Tunisie Personne à contacter : M. Mokhtar Hammami Tél. : 216-71-354 500 ou 333 000 Fax : 216-353 109 ou 350 309 Email : |
| Montant estimé des décaissements (Ex. Banque/millions $EU) |  |  |  |
| Exercice | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |
| Annuel | 12,50 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 3,49 |  |
| Cumulé | 12,50 | 28,10 | 43,70 | 59,30 | 74,90 | 78,39 |  |
| Période d’exécution du projet : 2003-2008 |  |  |  |
| Date estimative de mise en vigueur : 01/01/2003 | Date de clôture : 30/06/2008 |

A : Objectifs de développement du projet :

- Objectifs de développement du projet (voir Annexe 1)

Renforcer l’environnement institutionnel pour permettre la réalisation des infrastructures et services municipaux de base à travers : (a) l’accroissement des ressources financières et le renforcement des capacités institutionnelles de la Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales (CPSCL) chargée du financement de l’investissements municipal et (b) l’augmentation des capacités institutionnelles des collectivités locales et des entités nationales en charge du secteur.

- Indicateurs clés de performance (voir Annexe 1)

- Mise en oeuvre (signature) des plans de restructuration entre les municipalités, le gouvernement central et la CPSCL :

- 30 % des municipalités les plus vulnérables sur le plan financier d’ici la fin de la première année (2003) ;

- 100 % des municipalités confrontées à une situation financière difficile d’ici la fin de la deuxième année (2004).

- Réduction du nombre des municipalités identifiées comme étant en situation financière difficile :

- municipalités les plus vulnérables sur le plan financier passent de 71 dans le scénario de référence à 60 d’ici la fin de la troisième année et à 30 d’ici l’achèvement du projet ;

- municipalités en situation financière difficile passent de 61 dans le scénario de référence à 55 d’ici la fin de la troisième année et à 45 d’ici l’achèvement du projet.

- Recouvrement accru des recettes des charges et impôts locaux :

- TIB : augmentation du taux de recouvrement de 58 % dans le scénario de référence, selon l’analyse par période, à 62 % lors de la Revue à mi-parcours et à 70 % d’ici l’achèvement du projet ;

- TCL : 25 % des municipalités recouvrent la TCL au taux de base d’ici la Revue à mi-parcours et 50 % d’ici l’achèvement du projet.

B : Cadre stratégique

- Objectifs sectoriels de la stratégie de coopération avec la Tunisie (CAS) poursuivis par le projet (voir l’Annexe 1)

No du document : 20161-TN				Date du dernier examen du CAS : 28/03/2000

Le CAS met l’accent sur le rôle de la Banque et sa participation au développement municipal et urbain.  Il souligne plus spécifiquement que : « A plus long terme, les pôles de croissance de la Tunisie sembleraient se situer dans les zones urbaines et le long du littoral.  Avec près de deux tiers de la population du pays désormais urbanisée et avec la pression du chômage dans les zones périurbaines, le développement municipal et urbain doit être consolidé dans le contexte du CAS.  Cet objectif pourrait être atteint de la manière suivante : (a) en poursuivant la participation aux projets de développement municipal ; (b) en renforçant les finances municipales et la décentralisation ; et (c) en se préparant à élargir le développement urbain intégré aux zones à faible revenu. ».

- Principaux problèmes sectoriels et stratégie du Gouvernement :

L’importance des zones urbaines en Tunisie.  La Tunisie est l’un des pays les plus urbanisés de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.  A l’heure actuelle, 64 % de la population vit dans des villes, dont la vaste majorité compte plus de 50.000 habitants.  Entre 1995 et 2000 la population urbaine a augmenté de 3,35 % et il est prévu qu’elle atteigne 70 % d’ici 2020.  Cette pression démographique engendrera une demande complémentaire pour les municipalités pour assurer et entretenir les services de base.

Une évolution du secteur municipal à soutenir.  Le secteur municipal tunisien s’est développé au cours de la dernière décennie, pourtant sa capacité à faire face à ses responsabilités d’investissement et à répondre à la demande croissante pour les services est toujours à un stade relativement précoce de développement et doit être renforcée.  Les municipalités tunisiennes sont toujours relativement limitées au niveau de leurs ressources financières pour faire face à leurs compétences délimitées par la Loi Organique.  Leur contribution économique s’est développée au cours du 9ème Plan à un rythme plus lent que celui de l’économie dans son ensemble et s’inscrit actuellement pour 1,5 % du PIB et 5 % des dépenses publiques totales.

Dans un effort en vue de redistribuer les dépenses et responsabilités en matière de service entre les autorités gouvernementales et locales, le Gouvernement tunisien (GT), avec l’appui de la Banque, a initié un processus de restructuration sectorielle au début des années 90.  La restructuration visait à doter les municipalités des moyens nécessaires pour assumer un plus grand rôle dans le financement de leurs investissements prioritaires et accroître l’investissement local.  La CPSCL a été transformée d’un guichet de caisse unique en une institution financière spécialisée en mesure d’évaluer et d’assurer le suivi des investissements municipaux, et d’assister les municipalités à planifier leurs investissements et à mettre en oeuvre leurs services.  Les taux d’intérêt des prêts municipaux ont été progressivement augmentés afin de mieux refléter le coûts des ressources de la CPSCL.  Parallèlement, la capacité municipale a été renforcée grâce à une formation intensive organisée par le Centre national de perfectionnement et de recyclage des cadres régionaux et municipaux (CNPRCRM).  Ces mesures ont été suivies par une réforme des finances locales et des systèmes de transfert intergouvernementaux à la fin des années 90.  Ces efforts ont eu pour résultat un important niveau d’investissement municipal de l’ordre de 860 millions de TD au cours de la période du 9ème Plan de développement (1997-2001) ; dont 37 % ont été financés par l’emprunt (prêts CPSCL), et 17,5 % par les recettes locales.  Le solde restant de quelque 45 % a été financé par le biais de transferts centraux, pour la plupart administrés par la CPSCL en association avec des prêts.

La faiblesse de la situation financière des municipalités.  Nonobstant la hausse des recettes locales (grâce à des recettes budgétaires et hors budget) et de l’investissement au cours de la seconde moitié des années 80, de nombreuses municipalités auront des difficultés à l’avenir pour mobiliser les ressources nécessaires pour réaliser les investissements, rembourser la dette et maintenir l’infrastructure existante.  Il est estimé qu’environ 25 % des municipalités, notamment les plus petites, se situent dans cette catégorie, et qu’elles devront à la fois adapter leur niveau d’investissement et améliorer leur gestion des ressources.  Une autre tranche de 25 % des municipalités demeurent, à des degrés variables, dépendantes des subventions en capital pour compléter les prêts.  Afin de mieux cibler les initiatives de renforcement financier, le Gouvernement tunisien a, dans le cadre du 10ème Plan de développement, réparti les municipalités en trois catégories, sur la base de leur santé financière :

	Municipalités en situation financière vulnérable : comprenant 71 municipalités au démarrage du projet dont la situation financière précaire fait en sorte qu’elles ne sont pas en mesure d’emprunter pour financer les investissements.  Leurs investissements seront limités aux priorités absolues qui seront totalement financées par des subventions.

	Municipalités en situation de faiblesse financière : comprenant 61 municipalités au démarrage du projet faisant face à des problèmes financiers.  Leurs investissements seront également limités et elles feront l’objet d’un plan de financement aménagé.

	Municipalité fonctionnant normalement : comprenant les 128 municipalités en situation financière saine.

Dans le but d’accroître la capacité des municipalités à financer leurs propres investissements, soit par l’emprunt ou sur fonds propres, il sera de toute évidence nécessaire d’augmenter leurs recettes, car il est peu vraisemblable que le volume des subventions en capital administrées par le biais de la CPSCL puisse être augmenté.  Les résultats des réformes fiscales de 1997 et 2000 sont toujours en cours d’évaluation, les indications préliminaires montrent toutefois que la réforme de la fiscalité locale a eu des effets positifs, quoique limités et que la situation financière des collectivités locales doit être consolidée.  Les réformes fiscales ont été à l’origine d’une augmentation globale d’environ 40 % des ressources fiscales (1996-2000), ce principalement par le biais de la TCL (Taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial et professionnel) et de la TNB (Taxe foncière sur les terrains non bâtis).  Cependant, l’augmentation n’a pas été uniforme et les taux de recouvrement de l’impôt sont toujours inférieurs à 50 %.  Une autre faiblesse des pratiques de gestion financière se situe au niveau des méthodes actuelles de comptabilité et de classification du budget qui fait qu’il est difficile d’évaluer les coûts des services.  Ces questions sont prises en compte et des initiatives en vue de les redresser ont été lancées.

Un développement de la CPSCL à soutenir.  Tel que noté précédemment, la CPSCL a fortement évolué au cours de la dernière décennie.  Il s’agit maintenant d’une institution financière spécialisée, un  Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), doté de l’autonomie financière.  Son Conseil d’administration est présidé par le Ministre de l’Intérieur et du Développement Local et il compte huit membres, dont des représentants du Ministère du Développement et de la Coopération Internationale et de la Banque centrale.  Le Directeur général est nommé par décret.  Le personnel de la CPSCL est passé de quelques uns à environ une centaine de personnes.  Au cours de cette période l’analyse financière de ses comptes (voir l’Annexe 4) indique que l’activité de la CPSCL s’est fortement développée, tandis que sa situation financière s’est consolidée.  La CPSCL a maintenu des ratios adéquats de performance financière mais demeure dépendante des lignes de crédit officielles extérieures pour ses ressources, et est toujours limitée dans sa liberté d’approuver ou de refuser le financement de projets inscrits dans le Plan d’investissement communal (PIC).  L’une des principales préoccupations de la CPSCL est la faiblesse financière des municipalités qui peuvent avoir sur-emprunté pour financer le PIC antérieur.  L’étude stratégique sur la CPSCL, entreprise dans le cadre du PDM II, a recommandé la transformation de la CPSCL en une institution financière autonome ; toutefois un tel objectif risque de ne pouvoir être atteint sans un renforcement parallèle du cadre financier des collectivités locales.  Ainsi, en dépit de nettes améliorations dans la capacité de la CPSCL à faire face aux besoins d’investissement municipal, sa croissance future dépend non seulement de sa propre transformation et autonomie mais plus fondamentalement de l’amélioration de la performance financière des communes.

Un environnement macro-économique sain.  La situation macro-économique de la Tunisie et le niveau de développement de son secteur financier constituent un cadre acceptable pour le prêt proposé de la Banque à une institution financière.  En effet, la performance économique de la Tunisie au cours de la dernière décennie a été marquée par des politiques macro-économiques prudentes.  Globalement le déficit budgétaire a été réduit à 3,3 % du PIB, tandis que l’inflation a baissé jusqu’à environ 3 %.  La politique monétaire a été prudente et la gestion du taux de change relativement flexible.  La Banque centrale est dorénavant autorisée à effectuer des opérations sur le marché financier et le recours au marché monétaire interbancaire est devenu plus actif.  La croissance du PIB, supérieure à 5 % en 2001, est prévue à 3,5 % en 2002, en partie du fait du ralentissement de l’économie mondiale, notamment dans la zone de l’Euro et son impact négatif sur le secteur touristique du pays.  Les bases économiques de la Tunisie devraient toutefois demeurer solides sur le moyen terme [le 10ème Plan de développement (2002-2006) vise un taux de croissance économique annuel de 5,7 %].  Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement est conscient de la nécessité de maintenir un cadre macro-économique sain et stable pour accéder aux marchés financiers internationaux à un coût abordable et pour attirer des volumes plus importants d’investissement direct étranger (IDE).  Les efforts d’ajustement du Gouvernement visent à accroître l’épargne domestique, la productivité et l’efficacité, et à faciliter le transfert de technologie.  Ils visent également à contenir le déficit actuel du budget par le biais de contrôles plus stricts des dépenses, une assiette fiscale élargie et un meilleur suivi de la performance des entreprises publiques.  Les mesures spécifiques impliqueraient : (i) le démantèlement progressif des barrières commerciales et un climat propice à l’investissement privé ; (ii) la mobilisation du financement pour l’investissement privé par la promotion d’un secteur bancaire, de marchés de capitaux et d’un secteur de l’assurance efficace et compétitif ; et (iii) l’introduction de techniques de gestion active de la dette publique et l’établissement d’un Conseil national fiscal pour garantir la pérennité fiscale à long terme.

La Tunisie a participé récemment au programme conjoint Banque/FMI d’évaluation du secteur financier, qui devrait aider à déterminer les priorités en termes de réformes du secteur.  Entre-temps, les initiatives du Gouvernement en vue de promouvoir un secteur financier compétitif et de garantir le financement adéquat de l’investissement privé sont axées sur les éléments suivants :

- Amélioration de l’efficacité de l’intermédiation financière, dominée par les banques commerciales et où le niveau des prêts non productifs demeure élevé.  Outre la nécessité d’un provisionnement adéquat, des mesures sont nécessaires pour diminuer le coût de l’intermédiation financière et améliorer les décisions de prêt des banques, qui devraient moins dépendre des garanties proposées que d’une information fiable sur la situation financière et de crédit des emprunteurs.  En termes de mesures spécifiques, le Gouvernement vise à : renforcer la gouvernance du secteur financier grâce à une gestion plus transparente et plus autonome des banques publiques ; et à poursuivre progressivement son désengagement du secteur bancaire (notamment désengagement de deux banques commerciales et examen des options de restructuration ou privatisation des six banques de développement).

- Amélioration du rôle et de l’efficacité des marchés intérieurs des valeurs mobilières qui au cours des dernières années ont bénéficié d’un certain nombre de mesures, y compris d’incitations fiscales.  Cependant, le recours des entreprises tunisiennes au marché financier par le biais d’émissions d’actions et d’obligations est toujours limité du fait des contraintes liées aux coûts élevés des transactions des émissions publiques et au manque d’opérateurs indépendants spécialisés, disposés à promouvoir de nouveaux produits.

- Promotion du secteur de l’assurance, qui mérite d’être développé d’avantage en comparaison d’autres pays.  Ceci serait vital pour le développement d’un système financier dynamique, les compagnies d’assurance étant généralement les plus importants investisseurs institutionnels, ce qui stimule le développement du marché des capitaux.

Stratégie du Gouvernement

Vers un renforcement municipal

Le Gouvernement tunisien a adopté son 10ème Plan de développement pour la période 2002-2006.  Il reconnaît qu’il doit consolider les progrès réalisés au cours de la période précédente.  Le renforcement des capacités financières et de gestion des communes demeure l’un des objectifs prioritaires.  Dans ce contexte général, et au vu de l’engagement à long terme de la Banque dans le secteur, le Gouvernement a sollicité un projet de suivi pour consolider les acquis du PDM II et appuyer le développement municipal au cours du prochain Plan.  Les orientations stratégiques pour le secteur au cours du 10ème Plan, telles que communiquées dans la demande de prêt, sont notamment : (i) le renforcement du rôle des administrations municipales dans le développement local ; (ii) la poursuite des réformes de décentralisation ; (iii) l’amélioration quantitative et qualitative des services urbains en parallèle aux initiatives nationales de renforcement de la compétitivité économique de la Tunisie ; (iv) la participation accrue des citoyens à l’aménagement urbain et à la gestion ; (v) l’amélioration de la mobilisation et de l’utilisation des recettes municipales par une combinaison de transferts, d’un meilleur recouvrement des coûts et de la collecte des charges et impôts locaux ; et (vi) la réforme de la CPSCL en simplifiant les réglementations concernant le crédit et les subventions, en étendant ses services pour y inclure des prestataires privés de services et en renforçant sa capacité à mobiliser des ressources sur les marchés financiers.  Ces orientations stratégiques tiennent compte du fait que sans un effort additionnel il est vraisemblable qu’un nombre croissant de municipalités démunies ne seront pas en mesure de financer de nouveaux investissements, voire de rembourser les prêts en cours.

Vers l’autonomie de la CPSCL

Le Gouvernement tunisien a avalisé les conclusions de l’étude financée par le PDM II sur l’évolution stratégique de la CSPSCL.  Le Gouvernement a dès lors reconnu que (i) la situation financière des municipalités doit être améliorée parallèlement au renforcement institutionnel de la CPSCL, (ii) la Caisse devrait avoir un rôle plus clairement défini dans le financement des investissements publics locaux, et (iii) le besoin d’investissements publics locaux se fait de plus en plus ressentir.  Cependant, le secteur bancaire n’est pas prêt et pas encore intéressé par le marché des prêts municipaux.  En conséquence, il faut que la CPSCL demeure un instrument de financement viable à long terme pour les municipalités.  Dès lors, les principales orientations de la stratégie gouvernementale pour la CPSCL peuvent être définies de la manière suivante :

- Doter la CPSCL d’une structure et d’un statut adéquats pour garantir son autonomie : en étant transformée en société anonyme, la Caisse serait en mesure de garantir l’indépendance de sa gestion et de son fonctionnement, et d’introduire une responsabilisation de type entrepreneuriale ;

- Etant donné que la Caisse devrait assumer un rôle majeur mais mieux défini dans le financement du secteur municipal, il faut (i) séparer les activités de gestion des subventions publiques des activités de prêt de la CPSCL ; (ii) mettre fin au système de subvention croisée implicite et de subvention indirecte des budgets locaux (par exemple, en mettant fin à la passation automatique par profits et pertes des arriérés) ; (iii) supprimer la responsabilité et l’obligation de financement systématique de tous les investissements inscrits dans le Programme d’investissement communal (PIC).

Face aux besoins financiers futurs croissants des municipalités pour des investissements locaux, le Gouvernement souhaite qu’à terme les municipalités soient en mesure d’accéder au marché des capitaux en améliorant leur solvabilité et en se conformant aux critères du secteur bancaire.  Pour matérialiser cet objectif, le Gouvernement a l’intention de (i) à long terme permettre à la CPSCL d’agir dans un environnement concurrentiel et (ii) aider la CPSCL à se développer et à se prévaloir de l’avantage compétitif qu’elle tire de sa longue expérience des collectivités locales et de ses faibles coûts d’intermédiation, afin de demeurer un acteur clé du marché et de conserver/attirer les municipalités solvables.

- Problèmes sectoriels visés par le projet et choix stratégiques :

Le projet abordera les problèmes et les besoins définis dans la demande du GT.  L’évolution future des municipalités et des institutions du secteur est interconnectée et devra être traitée en parallèle.  Le projet proposé vise à remédier aux faiblesses structurelles du secteur et à consolider les progrès réalisés à ce jour pour poursuivre la transformation de la CPSCL et de sa clientèle, les municipalités.  Pour que cet objectif soit couronné de succès, le rôle des entités du gouvernement central doit évoluer d’une prise de décision centralisée et d’un contrôle sur les municipalités et la CPSCL, en faveur d’une assistance technique et d’un soutien avec contrôles ex post.  La stratégie du projet est donc double.

Viabilité financière et capacité de gestion du secteur municipal

Pour faire face à leurs besoins croissants et permanents de financement d’investissements, les municipalités doivent accroître leurs ressources financières soit par le biais de l’emprunt ou de leurs fonds propres.  Comme il est peu vraisemblable que le volume des subventions publiques administrées par la CPSCL puisse être suffisamment augmenté, il faut de toute évidence augmenter les recettes.  Il est donc essentiel pour les municipalités d’être en mesure de financer leurs investissements prioritaires de manière adéquate et de respecter leurs obligations de dépenses.  A cet effet, le PDM III apportera son appui à l’amélioration de cet environnement qui risque de se dégrader en remédiant aux principales contraintes au redressement de la situation des municipalités.  Le projet contribuera dès lors à renforcer la capacité technique et financière des municipalités, ce qui leur permettra de passer progressivement et de manière durable d’une situation financière très difficile à une situation viable (de la catégorie « vulnérable » à la catégorie « normale »).

Cet objectif sera atteint en (i) améliorant le recouvrement des taxes locales (en particulier la TIB (Taxe sur les immeubles bâtis) et la TCL), et (ii) renforçant les transferts publics par le biais d’une augmentation du FCCL (Fonds commun des collectivités locales) ou d’une allocation directe des recettes fiscales aux municipalités.  Parallèlement, la capacité de gestion des municipalités sera renforcée avec l’aide d’institutions du secteur telles que la Direction générale des collectivités publiques locales (DGCPL), la Direction générale des affaires régionales (DGAR) et le Centre national de perfectionnement et de recyclage des cadres régionaux et municipaux (CNPRCRM).  Cet objectif sera principalement atteint grâce à (i) la mise en œuvre de plans d’action pour l’ensemble des municipalités, (ii) l’amélioration des programmes de formation dispensés par le CNPRCRM au personnel municipal, et (iii) l’assistance technique, notamment à la Direction de coordination du projet (DCPDM).

A long terme, les municipalités les plus efficaces auront accès à d’autres sources de financement pour leurs investissements, soit directement sur le marché des capitaux ou auprès d’autres banques privées intéressées à octroyer des prêts municipaux.

Garantir une source suffisante et efficace de financement d’investissements

Il se pourrait que la CPSCL ne soit pas en mesure de répondre de manière adéquate à la hausse future de la demande des municipalités pour des raisons de contraintes financières et de gestion.  A cet effet, bien que la croissance de la CPSCL dépende de l’amélioration du cadre financier des collectivités locales, des changements institutionnels devront être introduits, notamment l’actualisation des connaissances du personnel et une adaptation du cadre juridique et des procédures internes.  Il est également essentiel que la CPSCL améliore sa rentabilité d’une manière durable.  Elle serait dès lors en mesure de mobiliser des ressources sur les marchés locaux au lieu de dépendre uniquement de la disponibilité de fonds en provenance des banques de développement multilatérales.

La CPSCL sera notamment en mesure de (i) ne pas prêter aux municipalités non solvables, (ii) facturer des intérêts de retard aux municipalités, et (iii) prêter à des emprunteurs autres que des municipalités ou pour des investissements non inscrits dans le PIC à des taux d’intérêt librement déterminés.  Cette transformation devrait, à un stade ultérieur, être renforcée par l’introduction d’un changement dans le statut juridique de la CPSCL afin de la doter de l’autonomie requise en matière de prise de décision et d’assurer la crédibilité de sa situation financière.

C : Description sommaire du projet

- Composantes du projet (voir l’Annexe 2 pour une description détaillée et l’Annexe 3 pour la ventilation des coûts) :

L’objectif du projet sera atteint dans le cadre de deux composantes principales : (i) Renforcement des capacités de la CPSCL afin de garantir le financement de l’investissement municipal; et (ii) Renforcement des capacités des collectivités locales et agences centrales afin d’assurer la prestation et la gestion des services locaux.  Chacune de ces composantes comprend un certain nombre d’activités visant à remédier aux problèmes spécifiques identifiés dans la section sur le contexte stratégique.

| Composante | Coûts indicatifs (M$EU) | % du Total | Financement de la Banque (M$EU) | % financement de la Banque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RENFORCEMENT DES CAPACITES DE LA CPSCL 1.1 Ligne de crédit à la CPSCL pour financer les investissements municipaux prioritaires Ligne de crédit à la CPSCL pour financer des micro-projets 1.3 Assistance technique, formation et études à l’appui de sa transformation en une institution autonome et financièrement viable . | 194,95 | 97,6 | 75,25 | 96,0 |
| 2. RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL DES ENTITES GOUVERNEMENTALES ET PUBLIQUES 2.1 CNPRCRM (AT) : réforme institutionnelle du centre de formation : contenu et dispense du programme de formation. 2.2 Municipalités (AT, équipement & études) : aider les municipalités à renforcer leur capacité financière et de gestion et à s’informatiser à des fins de gestion fiscale. 2.3 DGCPL (AT) : assurer une assistance technique pour la réforme des procédures et relations opérationnelles avec les municipalités. 2.4 DGAR (AT) : assurer une assistance technique pour la réforme des procédures et relations opérationnelles avec les communes rurales et les districts régionaux. 2.5 GESCOM (AT) : poursuivre l’exécution du programme GESCOM | 3,99 | 2,0 | 2,360 | 3,0 |
| Coût total du projet | 198,94 | 99,6 | 77,61 | 99,0 |
| Commission d’ouverture | 0,77 | 0,4 | 0,77 | 1,0 |
| Financement total requis | 199,71 | 100,0 | 78,38 | 100,0 |

- Principales mesures et réformes institutionnelles poursuivies par le projet :

Le Projet de développement municipal III apportera son soutien et sera réalisé en parallèle avec un certain nombre de réformes institutionnelles et de politique par le Gouvernement tunisien.  Il s’agit notamment de (a) la révision de la Loi Organique; (b) l’amélioration des textes régissant la fiscalité locale; (c) le renforcement soutenu des transferts du gouvernement central ; (d) l’introduction d’améliorations administratives au CNPRCRM ; et (e) la consolidation de la CPSCL pour sa transformation en un organisme autonome (se référer à l’Annexe 2A).

Les deux premiers projets dans le secteur urbain ont préparé le terrain pour les réformes institutionnelles et de politique en finançant des études de développement clés visant à définir la stratégie et les actions appropriées pour les entités impliquées.  Les réformes institutionnelles et de politique stratégique et appuyées par le projet sont les suivantes :

(a)	CPSCL.  L’étude stratégique consacrée à la CPSCL recommande que cette dernière soit transformée en une institution financièrement viable et autonome, en mesure de faire face aux besoins croissants des municipalités.  La possibilité de transformation de la CPSCL en une société anonyme, suggérée également par l’étude, a été évaluée lors de la pré-évaluation.  L’étude recommande des mesures spécifiques pour améliorer la santé des finances municipales, renforcer les procédés de gestion de la CPSCL pour évaluer la solvabilité des emprunteurs et approuver les prêts, et renforcer sa capacité à évaluer son plafond d’exposition aux risques et à financer un niveau d’investissements supportable pour les municipalités.  La capacité de gestion de la CPSCL en sera par la même occasion renforcée.  Le Gouvernement a approuvé les orientations stratégiques recommandées pour la CPSCL, et le plan d’action de renforcement institutionnel est à la base de la composante d’assistance technique à la CPSCL.

(b)	DGCPL, DGAR, et collectivités locales.  Une série d’études (base de données municipales, comptabilité analytique, gestion des ressources humaines, nomenclature budgétaire et comptable, etc.) a été entreprise en vue de renforcer la gestion et la situation financière des collectivités locales avec l’aide d’entités gouvernementales.  Les recommandations seront incorporées aux composantes de développement institutionnel et aux réformes institutionnelles axées sur la gestion budgétaire et financière et sur le renforcement des capacités, y compris les coopérations inter-communales, à réaliser dans le cadre du projet proposé.  D’autres études sont également en cours pour améliorer la capacité des ministères d’exécution à appuyer, superviser et coordonner les investissements des conseils ruraux.  Le projet apportera par ailleurs son soutien à la participation des communautés locales dans le cadre de la sous-composante GESCOM.

(c)	CNPRCRM.  L’étude stratégique consacrée au CNPRCRM avait recommandé un renforcement du centre en modifiant son statut juridique et en orientant davantage son programme de formation vers ses clients (transformation en une entreprise publique).  Le Gouvernement a estimé un tel changement institutionnel prématuré.  Il propose plutôt d’introduire des améliorations dans la capacité de gestion.  Le projet apportera dès lors son appui à la poursuite du renforcement de cette institution clé.

- Avantages et population ciblée :

Les populations urbaines, notamment celles des municipalités démunies, bénéficieront d’une prestation élargie et d’une meilleure gestion des services publics essentiels et donc leurs conditions de vie s’en trouveront améliorées.  La participation des communautés locales à la planification, exécution, suivi et évaluation des activités de développement coordonnées par les municipalités garantira la prise en charge de leurs besoins prioritaires et donc la pérennité à long terme.

Le projet vise à améliorer la fourniture des services et infrastructures essentiels à la population urbaine en renforçant les capacités institutionnelles des municipalités.  Les collectivités locales tireront avantage des composantes de renforcement de leurs capacités ainsi que du renforcement des capacités de soutien du CNPRCRM et de la CPSCL.  En particulier, les municipalités en situation financière précaire obtiendront un appui ciblé afin de les aider à devenir viables financièrement.  Le gouvernement central tirera avantage d’un allègement de ses charges en ce qui concerne la gestion des villes lorsque les communes seront en mesure de programmer, financer et s’occuper des services locaux.  La CPSCL sera devenue autonome et le CNPRCRM jouira d’une souplesse de gestion, ce qui leur permettra d’assurer un soutien renforcé aux collectivités locales.

- Dispositifs institutionnels et modalités d’exécution :

Supervision du projet : Un Comité de Pilotage, composé de représentants des ministères de l’Intérieur et du Développement Local, des Finances, du Développement et de la Coopération Internationale et de la CPSCL, sera créé (i) pour assurer le suivi et faire des recommandations sur le programme des mesures et politiques du projet (améliorations et réformes de la Loi Organique, des textes régissant la fiscalité locale, et transferts publics) et (ii) pour assurer le suivi de la réalisation des plans de restructuration municipaux. Au moins une fois l’an, les représentants de la Banque mondiale et de l’AFD seront invités à participer à une réunion d’évaluation.  Le Comité de Pilotage examinera la mise en œuvre du programme de mesures et de politiques et fera les propositions requises pour accélérer la mise en oeuvre de ces réformes.

L’actuelle DCPDM (Direction de coordination du programme de développement municipal) sera renforcée par la nomination d’un directeur et deux cadres supérieurs.  La Direction sera responsable (i) du suivi de la conception et de la mise en œuvre des plans municipaux de restructuration et d’amélioration, (ii) du secrétariat du Comité de Pilotage (iii) de la coordination et supervision de toutes les mesures financées par le projet. Etant donné l’importance de son rôle, il dépendra directement du Secrétaire d’Etat chargé des Collectivités Locales.

Exécution : Chaque composante et sous-composante du projet sera exécutée par l’entité concernée de la manière suivante :

(a)	la DGCPL sera chargée de l’exécution des programmes d’assistance technique pour elle-même et les municipalités et de l’informatisation des municipalités et centres locaux de recouvrement des impôts (sous-composantes 1.2, 1.3, et 1.5) ;

(b)	la DGAR sera chargée de réaliser son programme de renforcement institutionnel (assistance technique, équipement et études) axé sur les communautés rurales et les régions (sous-composante 1.4) ;

(c)	le CNPRCRM exécutera son plan de renforcement institutionnel (assistance technique et équipement) pour établir un programme de formation orienté vers la clientèle (sous-composante 1.1) et le mettra en œuvre à l’appui du programme de renforcement des capacités des municipalités ;

(d)	la CPSCL sera chargée de l’évaluation et du financement des propositions d’investissement des collectivités locales, selon des critères d’éligibilité pour les sous-projets et bénéficiaires jugés satisfaisants par la Banque.  Les taux des prêts municipaux de la CPSCL seront fixés à un niveau qui permettrait à la CPSCL de couvrir ses coûts et de générer un taux adéquat de rentabilité du capital (sous-composantes 2.2 et 2.3) ; la CPSCL exécutera également son plan de renforcement institutionnel (sous-composante 2.1).  La CPSCL sera responsable du suivi et évaluation de ses activités. Elle veillera plus particulièrement à la mise en place d’un système de gestion actif-passif.

Suivi : La DCPDM sera chargée de la vérification et du suivi journaliers et le Comité de Pilotage  supervisera toutes les activités du projet.  Des rapports d’avancement sur l’exécution seront préparés par la DCPDM et soumis à la Banque et à l’AFD sur une base trimestrielle.  Des missions régulières de supervision de la Banque assureront le suivi des progrès au niveau de l’exécution du projet et de la réalisation des objectifs de développement.

Gestion financière : La CPSCL sera chargée de la gestion financière du projet et donc du maintien des écritures comptables, de la préparation des Rapports de suivi financier (RSF) et de leur transmission à la Banque sur une base semestrielle.  Elle sera également chargée de la préparation des Etats annuels financiers du projet et de leur soumission à l’auditeur.  Les procédures de gestion financière, y compris les mécanismes de contrôle interne, flux des fonds, politiques comptables, procédures de décaissement et établissement de rapports seront définis dans le plan d’exécution du projet (PEP).

Audit :  La CPSCL désignera un auditeur indépendant acceptable par la Banque pour réaliser un audit annuel conformément à des normes d’audit acceptables sur le plan international telles qu’émises par la Fédération internationale des experts-comptables, les Directives de la Banque et des Termes de référence (TDR) spécifiques acceptables par la Banque.  L’auditeur exprimera une opinion professionnelle sur (i) les états financiers annuels du projet, et (ii) les relevés de dépenses (RDD).  Le rapport d’audit qui contiendra deux opinions distinctes sera transmis à la Banque et à l’AFD dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice budgétaire.  La CPSCL fera également auditer ses états financiers par des auditeurs indépendants acceptables par la Banque.

Modalités du prêt de la Banque mondiale : Trois accords juridiques seront signés dans le cadre du projet : (i) un accord de prêt sera signé entre la Banque et la CPSCL, (ii) un accord de garantie du Gouvernement tunisien à la Banque, qui couvrira le prêt de la Banque à la CPSCL, et (iii) un accord de prêt subsidiaire entre la CPSCL et le Gouvernement tunisien destiné au financement de la composante institutionnelle du projet (composante 1).

Les fonds de la Banque mondiale seront crédités au compte de prêt de la CPSCL dans la monnaie dans laquelle le prêt de la Banque est libellé.  La CPSCL effectuera des retraits de ce compte en dinars tunisiens (DT) au taux de change en vigueur.  Le taux d’intérêt nominal du prêt en devises de la Banque mondiale sera imputé à la CPSCL. Une prime de risque de change sera versée au Trésor pour couvrir le risque de change de la CPSCL.  Ainsi la CPSCL sera sounise aux mêmes règles que celles appliquées à toutes les autres institutions financières tunisiennes bénéficiaires de prêts en devises.  La prime, actuellement fixée à 1 % sur la base de la volatilité historique du taux de change DT/Euro, représentera la rémunération du Gouvernement au titre du risque de change sur les fonds de la Banque Mondiale et de l’AFD.  La CPSCL n’est pas en situation de supporter elle-même ce risque étant donné qu’elle ne peut le transférer aux collectivités locales emprunteuses ni le couvrir autrement.

Modalités de financement : Les investissements municipaux prioritaires inscrits dans le 10ème Plan de développement sont estimés dans l’ensemble à 576,08 millions de $EU.  Ils seraient financés par les municipalités par des sources diverses et notamment : (i) fonds propres, subventions du gouvernement central, et participation d’agences nationales (381,86 millions de $EU) ; et (ii) prêts CPSCL (194,22 millions de $EU).  Il est prévu que les ressources requises par la CPSCL seront couvertes par une ligne de crédit de la Banque (75,20 millions de $EU), une ligne de crédit de l’AFD (45,26 millions de $EU), et les liquidités internes de la CPSCL (73,71 millions de $EU).  Les investissements municipaux qui ne sont pas inscrits dans le 10ème Plan seront financés par les municipalités sur fonds propres et éventuellement par des prêts CPSCL.  La CPSCL envisage d’emprunter 35 millions de $EU sur le marché financier local pour refinancer les prêts hors PIC.

Le renforcement institutionnel des entités gouvernementales et publiques est estimé à 3,99 millions de $EU.  Il sera financé de la manière suivante : GT – 21 % ; BIRD – 59 % (sous-composantes 2.2, 2.3, 2.4, et 2.5) ; et AFD – 20 % (sous-composante 2.1).

Le renforcement institutionnel de la CPSCL est estimé à 0,73 million de $EU.  La CPSCL financera 20 % de ce montant et l’AFD 80 %.

D : Justification du projet

- Variantes envisagées et raisons pour lesquelles elles ont été écartées :

Trois variantes au projet proposé ont été envisagées avec le Gouvernement.  La première visait à maintenir le statu quo ; à savoir maintenir le financement de la CPSCL sans autre réforme majeure ou évolution dans sa structure et ses opérations et dans la capacité de financement et de gestion des municipalités.  En l’absence de mesures spécifiques envisagées dans le cadre du projet proposé pour renforcer la gestion et la situation financière des municipalités, le montant total projeté des investissements des collectivités locales devrait être fortement réduit et les municipalités les plus démunies se verraient dans l’obligation de réduire leurs investissements.  En conséquence de ces « désinvestissements », la situation financière de la CPSCL se détériorerait rapidement, nombre de ses clients n’étant plus en mesure d’emprunter ou de rembourser les prêts en cours.

La seconde variante visait le financement des investissements municipaux grâce à une hausse disproportionnée du montant total des transferts du gouvernement central.  Toutefois, la situation macro-économique actuelle et projetée de la Tunisie ne permettrait pas une telle prise de décision vu l’impact qu’elle aurait sur le budget national et son implication sur l’ensemble de l’activité économique.

La troisième variante envisagée visait la transformation de la CPSCL en une banque totalement privatisée, participant de la même manière que les autres institutions financières au financement des municipalités tunisiennes.  Ce scénario est de toute évidence prématuré.  Dans sa structure actuelle la CPSCL n’est pas prête à faire face à la concurrence soudaine qu’impliquerait l’ouverture de ses activités.  En fait, les banques privées prêteraient aux clients les plus attrayants alors que les municipalités les plus démunies n’auraient pas accès à un financement à des termes acceptables et seraient contraintes de dépendre largement des subventions du gouvernement central.  Bien que cette variante ait été écartée, le projet proposé mettra en place les conditions pour le développement éventuel d’un marché compétitif ouvert de financement municipal en renforçant à la fois les municipalités et la CPSCL.

- Principaux projets connexes financés par la Banque et/ou d’autres organismes de développement (achevés, en cours ou prévus)

| Enjeu sectoriel | Projet | Dernières notations de supervision (uniquement pour les projets financés par la Banque) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Progrès exécution (PE) | Objectif de développement (OD) |
| Projet financé par la Banque Investissement municipal | Tunisie – Projet d’investissement au secteur municipal (PDM I) : prêt 3507 ; 70 millions de $EU ; clôturé le 31/12/1999. | TS | S |
| Développement municipal | Tunisie – Deuxième projet de développement municipal (PDM II) : prêt 4202 ; 80 millions de $EU ; en cours ; date de clôture anticipée : 30/06/2003. | S | S |
| Financement municipal | Maroc – Premier projet de financement municipal (FEC I) : prêt 3616-3617 ; 104 millions de $EU ; clôturé le 30/06/1999. | S | S |
| Financement municipal | Maroc – Deuxième projet de financement municipal (FEC II) : prêt 42310-42311 ; 70 millions de $EU ; restructuré le 29/06/2001 ; date de clôture prorogée d’un an ; date de clôture anticipée : 31/12/2002. | S | S |
| Autres agences de développement Agence française de développement | Ligne de crédit pour la CPSCL de 170,55 millions de FF (26 millions €) approuvé le 11/04/2001. Appui au financement des collectivités locale de 190,23 millions de FF (26 millions €) approuvé le 11/04/2001. |  |  |

Notations PE/OD :  TS (Très satisfaisant), S (Satisfaisant), I (Insatisfaisant), TI (Très insatisfaisant)

- Leçons tirées et intégrées dans la conception du projet :

Dans le cadre de la conception et de l’exécution de projets de développement municipal, la Banque a appris comment traiter les problèmes du secteur tant sur le plan de la demande que sur celui de l’offre ; cela s’est avéré être un élément clé pour le succès et la pérennité d’un projet.  Le projet proposé traitera donc des deux aspects suivants :

(a)	Sur le plan de la demande, les municipalités devraient avoir la capacité financière requise pour pouvoir emprunter et faire face aux obligations du service de leur dette.  Une analyse approfondie des finances municipales a été entreprise et a mis en lumière la nécessité de remédier aux faiblesses des capacités institutionnelles et de la situation financière des collectivités locales dans le contexte du projet proposé.

(b)	Sur le plan de l’offre, le projet proposé visera à transformer la CPSCL en une institution financière autonome.  Ceci permettra à la CPSCL de mobiliser des ressources sur les marchés de capitaux d’ici la fin du cycle du projet et de devenir une institution financière viable en mesure de financer la demande des collectivités locales.

Plus spécifiquement, la conception du projet proposé traduit les leçons tirées de l’exécution de projets antérieurs de la Banque (PDM I – dont les résultats ont été jugés satisfaisants par l’OED – et PDM II – dont l’exécution se déroule de manière satisfaisante) et des nombreuses études réalisées dans le cadre du PDM II.

Les principaux enseignements tirés des projets et études sont les suivants : (i) les municipalités doivent générer un niveau important et stable de ressources par le biais du recouvrement des impôts, (ii) la réforme du système actuel de transferts financiers de l’Etat doit se poursuivre et le ciblage doit porter sur les municipalités démunies ayant peu de ressources, (iii) le système de financement des investissements des collectivités locales doit encore être développé afin de transformer la CPSCL en une institution financière offrant une large gamme de produits adaptés aux besoins en évolution des collectivités locales et autres parties prenantes, (iv) des solutions alternatives s’imposent pour le développement des ressources humaines au niveau municipal, régional et national, (v) les programmes visant à mettre les collectivités locales à niveau devraient être renforcés et adaptés à leur environnement, et (vi) les efforts en vue d’accroître la consultation et la participation des populations, en particulier les communautés démunies, doivent être renforcés.

Le projet proposé intégrera ces leçons de la manière suivante : (i) en améliorant les capacités financières et de gestion des municipalités et en informatisant le recouvrement de l’impôt ; (ii) en procédant à la réforme des procédures opérationnelles de la DGCPL et de ses relations avec les municipalités ; et (iii) en procédant à la réforme des procédures opérationnelles de la DGAR et de ses relations avec les communes rurales et les régions.  Par ailleurs, la mise en œuvre des recommandations des études stratégiques, financées par le PDM II, sur l’évolution future de la CPSCL et du CNPRCRM pour renforcer et transformer ces institutions constituera une composante essentielle du PDM III.  Les réalisations sociales et participatives des programmes de participation communautaire financés dans le cadre du PDM II aideront à redéfinir ces programmes afin de faire davantage participer les communautés aux décisions d’investissement municipal et de mieux concevoir les projets avec un impact direct sur les populations.

- Indications de l’engagement et de l’adhérence de l’emprunteur au projet

L’engagement et l’adhérence au projet proposé sont garantis.  La demande pour un troisième projet de développement municipal émane à la fois du Gouvernement tunisien et de la CPSCL.  Les autorités tunisiennes ont préparé leur 10ème Plan de développement qui couvre le programme prioritaire pour les investissements locaux, dans le cadre duquel la CPSCL est le principal mécanisme de financement.

Le Gouvernement tunisien et la CPSCL s’accordent à dire que les objectifs du 10ème Plan ne pourront être atteints sans une amélioration de la situation actuelle des collectivités locales.  Ils reconnaissent tous deux la nécessité de réformes pour renforcer la position financière des municipalités tunisiennes et transformer la CPSCL en une institution autonome et financièrement viable en mesure de mobiliser des ressources sur les marchés du crédit à long terme, tel que recommandé dans les conclusions de l’étude stratégique consacrée à la CPSCL.  Dans ce contexte, cette dernière a déjà obtenu de « Maghreb Rating », agence régionale de cotation, une cote « AA » – une des plus hautes pour une institution financière en Tunisie.  Après avoir obtenu cette cotation, en janvier 2002 la CPSCL a émis ses premières obligations sur le marché tunisien des capitaux.

- Valeur ajoutée représentée par l’appui de la Banque au projet :

L’expérience internationale de la Banque dans le secteur du développement municipal, sa participation de longue date à ce secteur en Tunisie, son expertise et sa crédibilité, permettront à la Banque de (i) prodiguer des conseils sur un programme complet de réformes nécessaires pour renforcer les municipalités ; (ii) offrir un accès à une formation et assistance de grande qualité pour les différentes parties prenantes ; et (iii) renforcer le partenariat avec d’autres bailleurs de fonds.

La CPSCL et le GT considèrent le prêt et l’assistance technique de la Banque comme étant une ressource essentielle pour financer les investissements locaux et encadrer la mise en œuvre des réformes de politique sectorielle alors que la CPSCL s’oriente dans la voie d’une plus grande autonomie et viabilité financière.

- Récapitulatif de l’analyse du projet (des évaluations détaillées figurent dans le dossier du projet, se référer à l’Annexe 8)

- Analyse économique. (Annexe 4) :

(  Coût-avantage		 VAN =    millions de dollars EU ; TRE =     % (voir Annexe 4)

(  Coût-efficacité

(  Autres (préciser)

« Droit » des municipalités au financement de la CPSCL dans le cadre du « Programme d’investissement communal ».  La ligne de crédit proposée pour la CPSCL financerait un grand nombre (5.000) de petits et moyens projets municipaux.  La majorité des ces projets seraient inscrits dans le « Programme d’investissement communal » (PIC) quinquennal approuvé par le Gouvernement dans le cadre du 10ème Plan national de développement.  Il s’agirait principalement d’investissements de routes municipales et de drainage, d’évacuation des eaux usées, et de réhabilitation des quartiers et des équipements communautaires.  L’inscription d’un projet dans le PIC donnerait en sorte le « droit » à une municipalité de bénéficier d’un financement de la CPSCL selon une formule qui définirait le plan de financement du projet en termes de la contribution propre de la municipalité (auto-financement), de la contribution du gouvernement central (subvention), et de la composante prêt (prêt de la CPSCL).  Dans le contexte du PDM III, le rôle et la due diligence de la CPSCL pour approuver les demandes de financement, même pour les projets inscrits dans le PIC, consistent en une évaluation approfondie de la faisabilité des sous-projets sur la base de critères économiques, financiers, sociaux et environnementaux.  (Les projets non inscrits dans le PIC peuvent être des projets générateurs de revenus tels que des marchés qui peuvent bénéficier aussi des opérations de prêt de la CPSCL lorsqu’ils répondent aux critères d’éligibilité de la CPSCL, c.-à-d., rentabilité financière et plan de gestion de l’environnement, selon les besoins.)

Avantages anticipés et analyse économique des sous-projets.  Parmi les avantages anticipés du projet proposé, grâce à l’accès accru aux infrastructures de base, on peut citer : de meilleurs conditions environnementales grâce à la promotion de systèmes de collecte et de traitement des déchets solides et la réalisation d’espaces verts au sein des communes ; la réduction des risques pour la santé de la population locale grâce à un meilleur accès à l’alimentation en eau et à l’assainissement (dans les petites communautés en dehors des zones d’intervention des sociétés nationales de services publics) ; et un meilleur appui aux activités économiques grâce à la modernisation, réhabilitation et développement du réseau routier municipal existant.  Certains de ces avantages peuvent être quantifiés et d’autres ne le peuvent pas.

La CPSCL évalue le mérite et la priorité des demandes de sous-projets selon les critères visés dans son Manuel opérationnel qui définit les coûts, avantages, et la méthodologie à envisager.  Développée au cours des deux projets de développement municipal antérieurs de la Banque mondiale, la méthodologie vise à assurer que les projets sont financés sur la base du mérite économique.  Les directives, spécifiques au secteur, impliquent des analyses standards coût-avantage pour les grands sous-projets avec des avantages quantifiables ainsi que le calcul du taux de rentabilité économique (qui ne devrait pas être inférieur au coût d’opportunité du capital).  Pour les projets de plus petite taille – principalement les routes municipales qui s’inscrivent pour une large part des demandes de financement de la CPSCL – les directives visent à ce que les variantes au moindre coût soient retenues et que les projets soient d’un bon rapport coût-efficacité en termes des résultats unitaires et du nombre des bénéficiaires.  Au cours de la préparation du projet, l’analyse économique des sous-projets (satisfaisante dans l’ensemble) a été revue et mise à jour, selon les besoins, afin de renforcer l’efficacité de l’allocation des ressources municipales et d’assurer une analyse réelle des demandes de financement en termes de qualité et de priorité des sous-projets.  Ceci implique de déterminer des références fiables (actuellement en cours de préparation à la CPSCL).  En outre, les estimations de la demande pour des activités de type commercial (marchés, parking, etc.…) et les analyses de sensibilité devront être renforcées.  Une formation en ce domaine sera assurée au personnel de la CPSCL au cours de la durée de vie du projet.

- Analyse financière (voir l’annexe 4 et l’annexe 5) :

VAN = millions de dollars EU ; taux de rentabilité financière = % (voir Annexe 4)

Les états financiers de la CPSCL sont audités chaque année par DFK International, cabinet d’audit dont la sélection a été approuvée par la Banque mondiale.  Une analyse financière complète de la CPSCL a été réalisée au cours de la pré-évaluation et se trouve dans les dossiers du projet.  Un récapitulatif de l’analyse est présenté à l’Annexe 4.  Ces documents montrent que la CPSCL se trouve actuellement dans une bonne situation financière, situation qui s’est améliorée au cours des cinq dernières années.  Le projet assurera le suivi de la situation financière de la CPSCL par le biais d’indicateurs financiers précis qui constitueront également des clauses financières.

Dépendance de la CPSCL aux conditions financières du secteur des collectivités locales.  La CPSCL pourrait continuer à jouer un rôle dans le financement de l’infrastructure municipale uniquement si la situation financière des collectivités locales devait enregistrer une amélioration marquante.  Faute de quoi, la CPSCL pourrait faire face à des problèmes de liquidités et au risque d’insolvabilité.  Un scénario de croissance pour la CPSCL prend comme hypothèse que les problèmes dérivés de la médiocre situation de trésorerie des municipalités ont été corrigés grâce à une augmentation des ressources mises à leur disposition.

Mobilisation de ressources par la CPSCL et disponibilité de fonds de contrepartie.  Il serait important d’appuyer le programme de réforme du Gouvernement pour le secteur municipal et en particulier la mise en œuvre des recommandations de l’étude stratégique sur l’avenir de la CPSCL – réalisée dans le cadre du PDM II.  En effet, l’un des points saillants de l’étude est que si la CPSCL doit devenir financièrement viable en tant qu’institution financière soumise aux lois du marché, elle devra être moins dépendante des sources officielles – et principales --de financement, grâce à un accès aux marchés privés du crédit, ou à d’autres lignes de crédit engagées par des institutions financières privées disposées à nouer des partenariats stratégiques avec la CPSCL.  Pour ce qui est de la période couverte par le prêt proposé, les besoins en ressources de la CPSCL seront vraisemblablement assurés par la Banque mondiale et l’AFD, en plus de la création interne de liquidités de la CPSCL.

Qualité du portefeuille prêt de la CPSCL.  A la fin de 2001, 11 % du portefeuille de prêt enregistraient des arriérés de paiement de plus de six mois.  Ces arriérés touchent près de 30 % de tous les emprunteurs de la CPSCL et quelque 40 % de l’ensemble des prêts (en termes de nombre de prêts).  La valeur des arriérés s’élevait à 3,5 % du portefeuille.  Par le passé même les emprunteurs qui n’étaient pas à jour dans leurs obligations de remboursement continuaient à être éligibles à de nouveaux prêts de la CPSCL, en tant que droit acquis dans le contexte du système tunisien du financement municipal.  La CPSCL a fixé ses provisions comme si elle relevait des politiques prudentielles de la Banque centrale applicables au secteur bancaire en matière de provisionnement pour pertes sur prêts.  Il y a lieu de remédier à la question des arriérés.  La qualité du portefeuille, principal paramètre de la solvabilité, devra être adéquate de sorte que la CPSCL puisse accéder aux marchés du crédit à long terme à un coût abordable, ce qui lui permettrait éventuellement d’opérer de concert avec d’autres banques commerciales sur un marché du financement municipal concurrentiel.  Des progrès seront réalisés grâce à la possibilité donnée à la CPSCL (i) de ne pas prêter à une municipalité qui n’est pas solvable et (ii) de calculer et d’imputer un intérêt sur les paiements tardifs.

Coûts d’emprunt, taux prêteurs et indicateurs de performance financière de la CPSCL.  La CPSCL a respecté, voire dépassé, les obligations de ratios financiers du PDM II : revenu net/total des actifs de 2,1 % (l’obligation est de 1,5 %), rentabilité du capital 6,7 % (l’obligation est de 4 %), couverture dette/service de 4,3 (l’obligation est de 1,5).  Ces bons résultats ont toutefois été atteints sans ressource du marché financier (seules des ressources budgétaires et des prêts des bailleurs de fonds étrangers ont été utilisés).  La situation financière précaire des municipalités et l’augmentation conséquente de leur encours de dettes risquent en fin de compte d’affaiblir la position financière de la CPSCL.  Au cours de sa transformation en un intermédiaire financier de marché commercialement viable, la CPSCL devra établir un équilibre entre : (a) les objectifs de croissance induits par les besoins de collectivités locales emprunteuses démunies et (b) les critères de rentabilité et la nécessité de préserver une solide assise financière – ce dont la CPSCL dispose actuellement – qui facilitera son accès futur aux marchés privés du crédit.  Pour cela il faut améliorer les recettes de fonctionnement de la CPSCL – la marge d’intermédiation entre les taux prêteurs et les coûts des ressources.  Des ajustements (en amont et en aval) aux taux prêteurs de la CPSCL peuvent s’avérer nécessaires afin de tenir compte de ses coûts d’emprunt.  Ceci impliquerait également que les coûts administratifs de la CPSCL (actuellement de l’ordre de 0,5 % des actifs) devraient être maintenus sous contrôle.  La CPSCL devrait maintenir une situation financière satisfaisante et continuer à se conformer aux indicateurs de performance financière – notamment rentabilité du capital, couverture du service de la dette, provisions pour prêts, en plus du ratio marge d’intermédiation et dépenses administratives par rapport aux actifs.  Des ratios précis ont été définis lors de la mission de pré-évaluation et arrêtés lors de l’évaluation (voir l’Annexe 1).

Empêcher la distorsion des taux d’intérêt

Pour évaluer l’impact potentiel du cas de la CPSCL sur les taux d’intérêt en Tunisie, il est important de différencier les prêts aux municipalités et aux collectivités locales des prêts au secteur privé.  Ainsi, les taux d’intérêt proposés par les banques commerciales aux entreprises privées sont quelque peu plus élevés que ceux de la CPSCL.  Cette situation est due au coût du volume important des prêts en défaut de paiement (à hauteur de 30 %) que les banques doivent provisionner.  En comparaison, les défauts de paiement sur les prêts municipaux ne représentent au maximum que 3,5 % du montant total de l’encours des prêts.  En outre, le prêt de la Banque à la CPSCL ne constituera pas une distorsion pour le marché étant donné que :

- En termes du coût des ressources : Le taux du prêt de la BIRD, +1 % pour la garantie contre le risque de change, est très proche du taux auquel les banques commerciales peuvent obtenir leurs propres ressources.  En outre, la CPSCL a accès à des ressources aux taux du marché : elle a déjà commencé à mobiliser des fonds avec sa récente émission obligataire sur le marché local des capitaux.

- En termes des taux prêteurs aux municipalités : Il est important de noter que le taux d’intérêt fixé de manière administrative pour les prêts de la CPSCL aux municipalités est proche des taux d’intérêt appliqués par les banques commerciales et qu’il vise à cibler les projets prioritaires inscrits dans le PIC.  Pour les projets hors PIC, la CPSCL sera en mesure, grâce au PDM III, d’établir ses propres taux d’intérêt, de la même manière que les banques commerciales intéressées par ce marché.

Impact budgétaire :

Au cours de la période quinquennale d’exécution du PDM III (2003-2007) proposé, l’enveloppe du programme d’investissement communal (PIC) est estimée à 576 millions de $EU.  Cet investissement est financé par : (i) les contributions en capital des municipalités tunisiennes pour un montant total de 114 millions de $EU ; (ii) les crédits de la CPSCL pour un montant de 194 millions de $EU, dont la responsabilité incombe totalement aux municipalités ; (iii) les transferts du gouvernement central pour un montant de 130 millions de $EU ; et (iv) les contributions spécifiques de divers ministères techniques et agences centrales pour un montant de 138 millions de $EU.

Seules les dépenses au titre de la rubrique (iii) représentant les transferts du gouvernement central (130 millions de $EU) et de la rubrique (iv) représentant les transferts des agences centrales (138 millions de $EU) constitueraient une charge pour le budget du gouvernement central.  Les dépenses municipales liées au service de la dette pour les crédits contractés par les municipalités et pour lesquels elles sont responsables ne constitueront pas un engagement budgétaire pour le gouvernement central.

Dès lors le coût budgétaire du PDM III est estimé à 268 millions de $EU auxquels il y a lieu d’ajouter les coûts locaux des diverses composantes du prêt concernant le renforcement des capacités (composante 1) qui incombent au gouvernement central.  Au total, l’impact budgétaire du projet de la Banque mondiale serait de l’ordre de 269 millions de $EU.

- Evaluation technique :

Le personnel technique de la CPSCL a développé quelques indicateurs de la qualité d’un projet soumis pour financement, mais ils se limitent aux coûts unitaires moyens des grandes composantes de travaux de génie civil.  Le personnel technique de la CPSCL participera davantage à l’analyse des projets et à leur classification en termes de faisabilité technique et économique.  Dans le contexte actuel, la CPSCL financera tout projet soumis par une municipalité financièrement solvable, si il s’inscrit dans une des catégories pré-établies et qu’il ne contribue pas à détériorer la cote de crédit de la municipalité.  Un plus grand soin sera apporté à assurer que ces projets comportent de réels avantages économiques et environnementaux pour la municipalité.

Tous les projets soumis au financement de la CPSCL comprendront un tableau des coûts de maintenance et un tableau des coûts d’exploitation, selon le cas, en plus des coûts propres à la construction, afin de garantir que les municipalités seront en mesure d’assurer une exploitation et un entretien adéquats des installations financées par la CPSCL.  Le Manuel opérationnel de la CPSCL arrêtera des dispositions à cet effet.

A l’heure actuelle, le personnel technique de la CPSCL n’assure pratiquement aucun suivi de l’impact des projets financés, bien qu’une supervision étroite des travaux de génie civil soit exercée.  Une information plus détaillée sera recueillie sur les résultats et réalisations des projets financés dans chaque municipalité.  Les grands projets seront uniquement financés si la municipalité peut démontrer qu’ils s’intègrent dans un plan directeur de développement futur de la municipalité (à un horizon de 15 – 20 ans).  Pour les petites municipalités sans capacité de planification, le suivi de l’investissement se fera sur la base du nombre de personnes, familles ou ménages qui en bénéficieront directement ou de tout autre indicateur, par exemple, lors du développement d’un marché central ou d’un aménagement industriel.  Le Manuel opérationnel de la CPSCL abordera ces questions et fournira des directives aux municipalités.  La révision du Manuel opérationnel est actuellement en cours par la CPSCL avec l’aide de la Banque.

- Evaluation institutionnelle :

La CPSCL a été créée en 1975 et a essentiellement servi de guichet de caisse sous tutelle de la DGCPL.  Elle a été restructurée en 1992 en tant qu’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) avec ses propres politiques de prêts administrées par un Conseil composé de représentants ministériels.  Elle a fortement évolué dans le cadre des projets PDM I et PDM II et a amélioré ses procédures et sa performance financière.  Une étude stratégique sur l’avenir de la CPSCL, financée dans le cadre du PDM II, a envisagé divers scénarios pour l’évolution de la CPSCL et son rôle dans le secteur du financement des collectivités locales.  Les recommandations de l’étude visent principalement à renforcer le rôle de la CPSCL en tant qu’institution financière spécialisée commercialement viable, progressivement réorientée dans la voie d’une transformation en société anonyme et de la mobilisation de ressources sur le marché intérieur du crédit.  En effet, pour assurer sa pérennité, faire face à la demande croissante des collectivités locales, et créer l’économie d’échelle nécessaire à la viabilité commerciale, la CPSCL devrait se développer et diversifier sa base de ressources au-delà des sources officielles de financement actuellement disponibles.  Ceci signifie en premier lieu un renforcement de la capacité à mobiliser des ressources à long terme sur les marchés privés de capitaux.  Toutefois la solvabilité de la CPSCL et ses perspectives de croissance impliquent une nette amélioration de la situation financière des municipalités et de leur capacité à emprunter.  Ces dernières devront donc, entre autres, relever le niveau de leurs recettes fiscales, améliorer leurs pratiques de recouvrement des impôts, et/ou obtenir une augmentation des transferts du gouvernement central.

Par ailleurs, à moyen terme la CPSCL pourrait souhaiter explorer les possibilités de partenariats avec d’autres banques nationales intéressées au financement des collectivités locales.  Sur le plan des ressources, ceci pourrait permettre à la CPSCL d’avoir accès à des ressources relativement à faible coût – p. ex., l’assiette de dépôts des banques partenaires.  Sur le plan des actifs, ceci permettrait à la CPSCL – compte tenu de son avantage comparatif et de son expertise dans le domaine du financement des collectivités locales – de participer à des opérations de prêt faisant l’objet d’une syndication avec de tels partenaires, notamment si elle devait développer le champ de ses activités au-delà du cercle des collectivités locales emprunteuses et y inclure d’autres entités engagées dans la fourniture d’infrastructures locales.  Ces nouvelles entités emprunteuses pourraient comprendre, entre autres, des entreprises de service opérant dans le cadre de contrats de concession et/ou de grands projets et opérations pour lesquels la CPSCL ne serait pas nécessairement le seul préteur vu les risques inhérents à ce type de financement.

Le Gouvernement, en qualité d’arbitre politique et « propriétaire » de la CPSCL, a approuvé le principe d’une transformation du statut organisationnel de la CPSCL dans le but, entre autres, de renforcer sa capacité à accéder aux marchés de crédit et à mobiliser davantage de ressources pour les collectivités locales.  Ceci s’inscrit dans la vision de développement à long terme du Gouvernement et de ses orientations stratégiques pour le secteur des collectivités locales dans le contexte duquel doit s’intégrer l’évolution à terme de la CPSCL.  La décision de transformer la CPSCL en une société anonyme serait prise au moment de la revue à mi-parcours du projet (prévue pour juin 2005) en tenant compte de la situation du secteur municipal où sont solidement ancrées les activités de la CPSCL.  La décision devrait être basée sur la situation financière des municipalités – jusqu’à présent les seuls emprunteurs de la CPSCL – et leur capacité à emprunter.  Cette situation devrait être évaluée sur la base des indicateurs de performance du prêt (se référer à la section 1.a de l’Annexe 1).  Par ailleurs, l’ensemble des mesures (changements dans l’organisation interne, révision du Manuel opérationnel, amélioration des procédures pour évaluer la santé et les risques des finances municipales, amélioration des connaissances du personnel, etc.) serait mis en œuvre et appuyé par une assistance technique assurée par le projet.

Le CNPRCRM, centre de formation, a été créé en 1995 en réponse aux besoins de formation des collectivités locales et des administrations régionales.  Le centre est une entité autonome sous la supervision administrative du MI.  Son Conseil est présidé par son directeur et les membres sont le MI, la CPSCL et l’Ecole nationale d’administration.  Le centre est financé au titre d’un budget annexé au budget du MI, par le biais des bailleurs de fonds internationaux, et avec la participation des collectivités locales.  Bien que sa performance ait été très satisfaisante, une étude stratégique financée dans le cadre du PDM II recommande de le transformer en une entité publique non administrative afin de lui conférer une plus grande autonomie.  Le GT considère ce changement juridique prématuré et a décidé d’introduire des améliorations administratives au CNPRCRM.

La DGCPL, au sein du MI, est chargée de la gestion des collectivités locales.  Ses capacités de suivi, notamment des municipalités en situation financière difficile, seront renforcées grâce à une assistance technique.

La DGAR, également au sein du MI, est en charge des administrations régionales, des conseils ruraux, et des comités de quartier.  Ses objectifs sont de renforcer les gouvernorats et d’améliorer le suivi par le biais d’un programme d’informatisation pour elle-même et les gouvernorats.

  - Agences d’exécution :

La CPSCL sera le principal Emprunteur du prêt octroyé au projet.

La CPSCL signera une convention de prêt subsidiaire avec le GT pour le financement de la composante « renforcement institutionnel des entités gouvernementales et publiques » (composante 1).

La CPSCL et la DCPDM sont les agences d’exécution.  Leur capacité d’exécution du projet proposé est jugée satisfaisante, ayant déjà agit en qualité d’agences d’exécution des deux PDM précédents.

  - Gestion du projet :

Chaque composante et sous-composante du projet sera exécutée par l’entité concernée.  La Direction de coordination du Projet de développement municipal de la DGCPL du Ministère de l’Intérieur assurera le suivi des activités quotidiennes du projet et sera responsable de la coordination.  Elle assurera également le suivi des indicateurs de performance en cours d’exécution.  Un Comité interministériel appuyé par un secrétariat technique (DCPDM), composé de représentants des ministères et agences impliqués, se chargera de résoudre les problèmes de coordination portés à son attention.  Dans ce contexte, la CPSCL sera chargée de l’évaluation et du financement des propositions d’investissement des collectivités locales, conformément aux critères d’éligibilité et environnementaux arrêtés pour les sous-projets et les bénéficiaires et jugés satisfaisants par la Banque.  En outre, la CPSCL sera chargée du suivi des aspects environnementaux des sous-projets au cours de leur exécution.

Passation des marchés :

Pour la passation des marchés de fournitures ou de services de consultants au titre du renforcement des capacités des municipalités ou agences / directions des administrations centrales, les responsabilités incombent principalement auxdites entités.  La DCPDM apportera son appui à ces entités, coordonnera toutes les activités de passation de marchés et agira en qualité d’agence d’exécution vis-à-vis de la Banque.  Pour la passation des marchés de travaux, fournitures ou services de consultants liés à l’exécution d’un sous-projet financé par la CPSCL, la responsabilité incombera à la communauté locale ou à son agence déléguée, bénéficiaire du prêt.  La CPSCL a convenu avant de confirmer son accord final pour l’octroi d’un prêt à une communauté locale ou à une entité régionale (i) qu’elle veillera à ce que des procédures adéquates de passation des marchés aient été suivies et (ii) qu’elle soumettra une demande de non-objection à la Banque pour tout sous-projet dont le coût estimatif est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la méthode de passation des marchés à suivre ou faisant l’objet d’un examen préalable, tel que décrit à l’Annexe 6 du présent document.

Gestion financière :

La CPSCL sera responsable de la gestion financière des fonds du projet, y compris ceux gérés pour son compte propre et pour compte de l’Etat.  Un accord de gestion sera établi entre le Ministère des Finances et la CPSCL pour la gestion financière des fonds destinés à la composante de renforcement institutionnel. Les RSF seront préparés par la CPSCL et contiendront une information utile pour la CPSCL.  Ils fourniront par ailleurs à la Banque l’information dont elle a besoin.

  - Questions liées aux passations de marchés

Le dernier Rapport analytique sur la passation des marchés dans un pays (CPAR) date de 1990-91.  Un CPAR est envisagé pour l’exercice budgétaire 2002.  Dans l’ensemble il n’y a pas de problèmes majeurs de passation de marchés en Tunisie, bien que la protection des fournisseurs locaux constitue une pratique commune. La Banque estime que des améliorations devraient être apportées au fonctionnement de la Commission supérieure des marchés et des commissions départementales / régionales.  Les pratiques locales ne sont pas toujours conformes aux directives de la Banque : (i) les propositions des consultants sont évaluées de manière mécanique sans due considération pour l’expertise de l’entreprise ou l’expérience de ses employés ; (ii) un système à deux enveloppes est requis pour les fournitures et travaux, sans tenir compte de considérations autres que celles liées au prix ; et (iii) les gestionnaires de projets introduisent souvent des critères de post-sélection au cours de l’évaluation des offres.  Un CPAR devrait contribuer à homogénéiser les différentes réglementations des commissions des marchés avec les directives de la Banque.

La Banque estime également que les quelques difficultés de passation des marchés rencontrées au cours du PDM II ont principalement été dus au fait que l’Emprunteur (CPSCL) n’était pas impliqué dans les décisions locales de passation des marchés.  Une fois un prêt approuvé, la municipalité se retrouvait entièrement responsable des procédures de passation des marchés et aucune garantie n’était obtenue qu’elle appliquerait les directives de la Banque.  Pour les investissements plus importants faisant l’objet d’une évaluation économique et d’impact environnemental, ni la CPSCL ni les municipalités n’avaient l’expertise voulue pour réaliser ces analyses, et dès lors l’Emprunteur ne s’est pas conformé aux clauses juridiques du projet.  Parallèlement, il s’est avéré difficile de soumettre les projets d’un coût supérieur aux seuils fixés à des examens préalables du fait que la CPSCL n’approuvait un prêt important qu’après soumission par la municipalité de plans et d’un budget détaillés.  Toutefois, un examen ex post d’un certain nombre de projets a montré, qu’à quelques rares exceptions près, les procédures de passation des marchés ont été satisfaisantes.

Afin de remédier aux difficultés rencontrées dans le cadre du PDM II, la CPSCL est appelé à:

	Veiller à ce que ses emprunteurs appliquent les directives de la Banque en matière de passation des marchés, impact environnemental, analyse économique et/ou financière, relocation.

	Obtenir la non-objection de la Banque avant le lancement des appels d’offres pour tout projet d’investissement pour lequel le coût des travaux de génie civil est égal ou supérieur à 3,0 millions de $EU, et pour lequel le coût des fournitures est égal ou supérieur à 0,6 million de $EU.  Ces marchés se dérouleront dans le cadre de procédures d’appel d’offres international.

	Favoriser la concurrence internationale en groupant en lots les passations de marchés de fournitures.

	Veiller à ce que la sélection et l’emploi de consultants dans le cadre de contrats d’un coût estimatif égal ou supérieur à 100.000 $EU pour les bureaux d’études et à 50.000 $EU ou plus pour les consultants individuels se fassent conformément aux directives de la Banque, avec annonces périodiques dans le Development Business des Nations Unies sur l’Internet.

	Permettre la passation des marchés de travaux, fournitures ou services de consultants d’un coût estimatif inférieur aux seuils selon les procédures d’appel d’offres national.

	La Banque ne financera pas les projets exécutés en régie et elle n’effectuera aucun paiement pour rembourser un salaire supplémentaire versé à des agents de la fonction publique ou autres employés publics par un ministère, une agence gouvernementale, une ONG, ou un bureaux d’études.

	Les deux premiers marchés pour chaque catégorie d’investissements (à l’exception de l’acquisition de terrain non financée par la Banque), quel qu’en soit le montant, feront l’objet de la non-objection préalable de la Banque avant confirmation par la CPSCL de son accord final à l’emprunteur.

La Banque est satisfaite que le nouvelles directives de passation des marchés de la CPSCL intègrent la majorité des commentaires et suggestions faits au cours de l’exécution du PDM II.

La CPSCL a accepté d’améliorer ses capacités de passation de marchés. La CPSCL est en train de réviser son manuel opérationnel, afin notamment de prendre en considération les directives de la Banque en matière de passation de marchés. Ce manuel opérationnel sera discuté avec la Banque avant la mise en vigueur du Prêt.

  - Questions liées à la gestion financière

Risques pays.  Le Profil-pays de responsabilité financière (janvier 2000) a examiné les procédures comptables et d’audit du secteur public et privé.  En ce qui concerne les auditeurs privés, il a établi que « les auditeurs sont généralement bien formés ; le diplôme d’expert-comptable étant relativement exigeant ».  Il y a toutefois pénurie de comptables qualifiés.  L’organe directeur, l’Ordre des experts-comptables de Tunisie, ne compte que 230 membres alors que les besoins sont estimés à environ 1.000.  De même, aucun critère de recyclage professionnel n’a été établi.  L’Examen de la performance des portefeuilles-pays (CPPR) de février 2000 n’a soulevé aucun problème majeur de gestion financière, autre que les difficultés rencontrées par plusieurs unités de projet pour gérer les comptes spéciaux à la Banque centrale de Tunisie.

Risque de gestion financière du projet.  La CPSCL a régulièrement atteint les critères financiers arrêtés dans le PDM II et les audits des ses états financiers et systèmes de gestion, réalisés par des auditeurs privés jugés satisfaisants par la Banque, ont été délivrés sans retard et ont fait l’objet d’une opinion non assortie de réserve.  Au cours de l’exécution du PDM II, trois études sur le cadre institutionnel futur de la CPSCL ont été entreprises.  La dernière, achevée en juillet 2001, esquisse les mesures à prendre pour arriver à une plus grande autonomie financière sur la base d’un scénario convenu entre le Gouvernement et la Banque.  Le risque financier se situe au niveau de la dépendance croissante vis-à-vis des remboursements des prêts de municipalités relativement démunies dont les ressources sont limitées.  Les municipalités en situation financière vulnérable feront l’objet de plans de restructuration et ne seront pas autorisées à emprunter auprès de la CPSCL tant que leur situation financière ne s’est pas améliorée.  Ces mesures contribueront largement à réduire le risque.

Une évaluation des modalités de gestion financière du projet a été réalisée lors de la pré-évaluation.  Le système de gestion financière a été estimé satisfaisant.

5. Evaluation environnementale :	         Catégorie environnementale : IF (évaluation d’un intermédiaire financier)

5.1	Résumer les mesures prises en vue de l’évaluation de l’impact environnemental et de l’élaboration du plan de gestion environnementale (y compris le processus de consultation et de divulgation), ainsi que les principaux problèmes et les mesures correctrices dégagées de l’analyse.

Le Projet de développement municipal III pour la Tunisie est un projet qui s’inscrit dans la catégorie IF.  La Banque mondiale apportera son appui au développement municipal en mettant des fonds à disposition par l’intermédiaire de la Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales (CPSCL), l’intermédiaire financier (IF) pour les investissements.  Le projet se conforme totalement aux obligations de la directive OP-BP 4.01 et de la législation tunisienne No115 de 1992.  La Direction de l’EIE de l’ANPE est l’organe responsable des Evaluations d’impact environnemental (EIE) en Tunisie.  L’ANPE est responsable de l’administration, de l’examen et du suivi des EIE.

Le projet vise à financer les investissements d’infrastructures suivants : rues et trottoirs urbains, alimentation en eau, drainage, assainissement, éclairage public, espaces verts et de loisirs, et réhabilitation des quartiers à bas revenus.  La CPSCL est responsable du financement de ces investissements et de leur viabilité environnementale.  La CPSCL doit s’assurer que les sous-projets dans lesquels les municipalités investissent répondent aux critères environnementaux de la Tunisie et se conforment aux politiques environnementales de la Banque, soit par le biais de son personnel propre, d’experts externes ou d’agences environnementales.  L’IF examinera minutieusement chaque sous-projet et veillera à ce que tout rapport d’Evaluation environnementale (EE) exigé par la loi a été préparé et approuvé par l’ANPE, avant d’approuver un prêt ou investissement.

Quoique cela ne soit pas anticipé, le projet pourrait, dans certaines circonstances, avoir des conséquences négatives sur l’environnement.  Un processus visant à garantir que les éventuels risques environnementaux des sous-projets sont évalués et gérés de manière adéquate est inclus dans le Manuel opérationnel (MO).  L’évaluation environnementale, réalisée par le GT au cours de la préparation, a examiné tous les aspects environnementaux du projet : (a) examen du travail environnemental entrepris dans le cadre du PDM II et portant sur les sous-projets financés par la CPSCL, jugé satisfaisant et (b) identification des améliorations et amendements au Manuel opérationnel (OM) afin de garantir que les mesures environnementales sont intégrées aux sous-projets et que ces derniers se conforment à la législation et réglementation tunisiennes.  Les dispositifs institutionnels et de suivi pour l’exécution du travail environnemental sont également détaillés dans l’EE.

  - Quelles sont les principales caractéristiques du plan de gestion environnementale et sont-elles adéquates ?

Toutes les mesures environnementales pertinentes ont été intégrées dans le projet et sont reflétées dans le chapitre sur l’environnement du MO.  Chaque sous-projet proposé doit satisfaire aux critères environnementaux.  Si un sous-projet ne satisfait pas à tous les critères environnementaux il n’est pas éligible au financement.  Lorsqu’un sous-projet éligible fait l’objet d’une EE, l’EE sera réalisée par l’administration, l’entreprise ou l’individu chargé de l’exécution du sous-projet et devra être approuvée par l’ANPE pour que le sous-projet éligible puisse bénéficier d’un financement.  A l’heure actuelle la CPSCL est seulement responsable des aspects environnementaux d’un projet jusqu’au moment de sa réalisation.  Toutefois, dans le cadre du présent projet la CPSCL sera également chargée de la supervision des aspects environnementaux liés à l’exécution des sous-projets.  Tel que mentionné ci-dessus, la majorité des sous-projets auront des impacts environnementaux positifs.  Dans le cadre du PDM II, quatre des 2.172 projets ont eu des impacts environnementaux pour lesquels des mesures d’atténuation ont dû être adoptées.  Un des 2.172 projets a été écarté pour raison de conséquences négatives sur l’environnement.  Pour s’acquitter de son rôle de supervision la CPSCL veillera à ce que l’ANPE assure le suivi de la réalisation technique des mesures d’atténuation environnementale pour le petit nombre de projets qui en feront l’objet.  Par ailleurs, la CPSCL fera état à la Banque mondiale de la mise en œuvre des mesures environnementales convenues dans ses rapports de progrès (se référer à la Section 5.5)

5.3	Pour les projets de Catégorie A et B, calendrier et statut de l’EE :

| Date de réception du projet final : | Sans objet |
| --- | --- |

5.4	Comment les parties prenantes ont-elles été consultées au stade (a) du dépistage environnemental et (b) du projet de rapport sur l’impact environnemental et du plan de gestion environnementale proposé ? Décrire les mécanismes de consultation utilisés et indiquer les groupes qui ont été consultés.

La catégorie IF, utilisée pour la première fois en Tunisie, a été discutée avec les principales parties prenantes au cours de la préparation de l’évaluation environnementale.  L’apport technique à l’EE des principales parties prenantes, la CPSCL et l’ANPE, ainsi que l’Office national de l’assainissement (ONAS) et la DGCPL au Ministère de l’Intérieur a été important.

De nombreuses consultations auront lieu au cours de l’exécution du projet, notamment au niveau de la municipalité.  Au stade de la revue environnementale d’un sous-projet, avant l’approbation de la liste de contrôle, document le plus fréquemment utilisé pour évaluer les impacts environnementaux, une consultation élargie aura lieu entre les divers représentants des parties prenantes, dont l’ANPE, l’ARRU (Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine), la CPSCL, la DGCPL, l’ONAS, l’AFH (Agence foncière d'habitation), la SNIT (Société nationale immobilière de Tunisie), le Ministère de l’Equipement et de l’Habitat, le CNPRCRM, et la municipalité concernée.

5.5.	Quels sont les mécanismes établis pour suivre et évaluer l’impact environnemental du projet ? Les indicateurs reflètent-ils les objectifs et les résultats du plan de gestion environnementale ?

L’IF a établi des procédures de suivi de la performance environnementale afin de veiller à la mise en œuvre des mesures convenues et d’évaluer les risques associés aux changements du cadre réglementaire ou dans les opérations des commanditaires.  Ces procédures, esquissées dans le manuel opérationnel de l’IF, incluent des modèles simplifiés pour la soumission de rapports de suivi.  Le suivi environnemental est interconnecté aux procédures standards de suivi du risque crédit et implique la participation de cadres du commanditaire et de l’IF à la préparation des rapports.

Les rapports de progrès soumis par l’IF à la Banque couvrent : les décisions de dépistage environnemental des sous-projets, les résultats de l’EE, la preuve de l’octroi des permis/licences requis, la conformité aux mesures environnementales convenues, et toute autre mesure de la part de l’IF pour remédier aux préoccupations environnementales en suspens au niveau des sous-projets.

La supervision périodique de la Banque devrait évaluer : (a) le dépistage environnemental et le processus d’examen (y compris l’exécution réussie/utilisation du manuel, efficacité de la formation, etc.) et (b) la vérification au hasard de quelques sous-projets.

6.  Evaluation sociale :

6.1	Résumer les principaux enjeux sociaux au regard des objectifs du projet, et indiquer les résultats attendus du projet sur le plan du développement social.

Le PDM III a deux enjeux sociaux majeurs.  Le premier est de déterminer comment assurer un équilibre entre (a) l’impératif de réduction de la pauvreté qui déterminera un soutien approprié de la part de l’Etat pour la mise à niveau de l’environnement physique des communautés les plus désavantagées ; et (b) la poursuite des progrès en faveur d’une plus grande autonomie budgétaire et financière des municipalités.  Le deuxième important enjeu de développement social est de développer et renforcer des mécanismes efficaces (y compris des mécanismes financiers et administratifs) qui encourageront une plus large participation des citoyens au développement municipal.  L’objectif du projet serait dans ce cas de renforcer les mécanismes existants non seulement de consultation, mais également de partenariat et de mobilisation de ressources pour le développement municipal entre les autorités municipales administratives et techniques, les communautés locales (notamment dans les zones les plus désavantagées) et le soutien bénévole du secteur privé.  Un intérêt de principe élevé pour une telle approche existe à de nombreux niveaux.  L’approche a été pilotée dans quelques municipalités il y a un certain nombre d’années déjà mais son potentiel doit encore être développé.

6.2	Approche participative : Comment les principales parties prenantes participent-elles au projet ?

Le PDM III s’inspirera des leçons tirées de la composante GESCOM du PDM II, petit programme, localisé et pilote de développement participatif communautaire.  Des groupes de quartier dans les zones à bas revenus identifieront leurs besoins prioritaires de développement et participeront à l’exécution des projets, notamment par le biais de contributions financières et en nature.  Un programme de formation basé sur les expériences du PDM II pour les comités au niveau municipal et au niveau gouvernorat sera conduit par le CNPRCRM, centre de formation pour le personnel des collectivités locales.  Des visites de terrain de projets GESCOM couronnés de succès et des échanges entre communautés qui réalisent des projets participatifs sont prévus dans le cadre de la formation.  Le principal objectif des programmes de formation est de renforcer les liens entre les autorités municipales, les organisations de la société civile et les citoyens afin de lancer des partenariats de collaboration pour le développement local.  Des ateliers sont également prévus au niveau des gouvernorats pour encourager le développement participatif.

6.3	De quelle façon le projet assure-t-il la consultation ou la collaboration des ONG ou d’autres organisations de la société civile ?

Des visites sélectionnées au cours de l’identification du projet ont indiqué que la préparation des programmes d’investissement municipal comprend un effort important de consultation publique avec la société civile, les conseils municipaux élus, et les services techniques des municipalités.  La prioritisation des investissements fait l’objet d’un débat public.

6.4	Quels sont les dispositifs institutionnels en place pour s’assurer que les résultats du projet sur le plan du développement social seront atteints ?

Des dispositifs institutionnels ont été arrêtés pour encourager et coordonner un plus haut niveau de participation des citoyens aux affaires municipales.  Globalement la coordination et le suivi du projet seront assurés par un fonctionnaire de la Direction de coordination du PDM III au sein de la DGCPL.  Au niveau du gouvernorat, les comités régionaux d’orientation des projets (CROPS), composés de fonctionnaires territoriaux, de représentants des ONG et d’autres organisations de la société civile assureront la coordination et le suivi des activités GESCOM au sein des municipalités situées dans leur juridiction.  Au niveau local, des équipes composées de chefs de file municipaux, de représentants de la société civile, de groupes de quartier, etc. seront chargées de mobiliser les communautés et de réaliser les programmes d’investissement.  Tout au long du cycle du projet une ONG assurera l’assistance technique et l’orientation des comités municipaux et groupes de quartier à identifier et mettre en œuvre des projets selon une approche participative.

6.5	Comment le déroulement du projet sera-t-il suivi au regard des résultats attendus dans le domaine du développement social ?

Le suivi et l’évaluation du projet se feront à tous les niveaux.  Les municipalités et les communautés bénéficiaires établiront des indicateurs simples de la performance du projet (par exemple des photos prises avant et après l’achèvement du projet) et il leur sera demandé de soumettre des évaluations périodiques au gouvernorat.  Les comités régionaux d’orientation des projets (CROP) procéderont également à un suivi périodique des projets et feront rapport à la DGCPL.  Il sera également demandé à l’ONG de suivre, évaluer et établir des rapports non seulement sur les investissements mais également sur le processus participatif lui-même.  Une évaluation à mi-parcours et finale de l’impact social du projet et du processus participatif sera réalisée.

7.  Mesures de protection

7.1	L’une des politiques de sauvegarde suivantes s’applique-t-elle au projet ?

| Mesures | Champ d’application |
| --- | --- |
|  | Evaluation environnementale (OP/BP/GP 4.01) | Oui |
|  | Habitats naturels (OP/BP/GP 4.04) | Non |
|  | Foresterie (OP/GP 4.36) | Non |
|  | Gestion phytosanitaire (OP 4.09) | Non |
|  | Propriété culturelle (OPN 11.03) | Non |
|  | Populations autochtones (OD 4.20) | Non |
|  | Réinstallation involontaire (OD/BP 4.12) | Non |
|  | Sécurité des réservoirs (OP 4.37) | Non |
|  | Projets dans eaux internationales (OP/BP/GP 7.50) | Non |
|  | Projets dans zones contestées (OP/BP/GP 7.60) | Non |

7.2	Décrire les provisions prises pour respecter les politiques de sauvegarde s’appliquant au projet ?

Le MO de la CPSCL intègre des mesures de protection selon lesquelles tous les sous-projets sont évalués conformément à des critères environnementaux.  Lorsqu’un sous-projet éligible fait l’objet d’une EE, l’EE sera réalisée par l’administration, l’entreprise ou l’individu chargé de l’exécution du sous-projet et devra être approuvée par l’ANPE pour que le sous-projet éligible puisse bénéficier d’un financement.  A l’heure actuelle la CPSCL est seulement responsable des aspects environnementaux du projet jusqu’au moment de son exécution, mais dans le cadre du PDM III la CPSCL sera également chargée de la supervision des aspects environnementaux liés à l’exécution des sous-projets.

Un sociologue de la Banque a vérifié qu’il n’y avait pas eu de problème d’acquisition de terrain ou de relocation dans le cadre des PDM I et II.  Les investissements municipaux de petite taille à financer dans le cadre du PDM III ne devraient pas être à l’origine de problèmes de relocation involontaire ou de propriété culturelle physique (voir l’évaluation environnementale du GT de juin 2002).  Le MO veillera à ce que si un tel cas se produit le projet fasse l’objet d’un examen minutieux dans le contexte d’une évaluation environnementale appropriée et qu’il soit envisagé conformément aux dispositions de la législation tunisienne garantissant un traitement équitable, la compensation pour toute acquisition de terrain, et la protection du patrimoine culturel.  Les missions de supervision de la Banque assureront également le suivi de toute question touchant à la relocation pouvant surgir au cours de l’exécution du projet.

# F : Pérennité et risques

1. Pérennité :

Le projet renforcera la capacité de gestion et financière des collectivités locales et des entités du gouvernement central et aidera à transformer la CPSCL pour en assurer la pérennité à long terme.  Les programmes d’assistance technique directe et de formation à long terme viendront à l’appui du projet et contribueront à la pérennité de ses objectifs.  Les principaux éléments intégrés dans le cadre du projet sont les suivants :

(a)	Une évaluation préliminaire des enjeux, priorités et besoins en formation et assistance technique pour chacune des parties prenantes (CPSCL, DGCPL, DGAR, CNPRCRM, et municipalités) qui aidera à définir des programmes de formation orientés vers la clientèle et les objectifs des travaux des consultants.

(b)	Un jeu spécifique de mesures pour aider les municipalités en situation financière vulnérable afin de veiller à ce qu’elles puissent sortir de leurs difficultés.  Ces mesures consistent notamment à (i) mettre le budget municipal sous supervision des autorités de tutelle compétentes, (ii) fournir une assistance technique directe visant à restructurer les budgets municipaux et la planification de l’investissement, et (iii) offrir une formation obligatoire en gestion et finance au personnel municipal.  Ces mesures seront déterminées par un comité composé de représentants des ministères de l’Intérieur, des Finances et de la CPSCL.

(c)	La participation à long terme de la Banque au financement de la CPSCL constituerait un signe de confiance qui encouragerait les investisseurs institutionnels à octroyer des crédits à la CPSCL, par exemple en souscrivant aux émissions obligataires de la CPSCL.

(d)	La conception de mécanismes permettant aux municipalités d’améliorer le recouvrement des recettes et de renforcer leur capacité financière à devenir autonome.

2.	Risques critiques (tenant compte des hypothèses de la quatrième colonne de l’Annexe 1):

| Risques | Notation du risque | Mesures visant à minimiser le risque |
| --- | --- | --- |
| Résultats du projet/objectif de développement Le Gouvernement prend du temps pour se désengager de sa participation directe dans la gestion financière et la prise de décision des collectivités locales. Le Gouvernement n’assure pas des niveaux adéquats de transferts budgétaires aux collectivités locales. Les municipalités en difficulté sont réticentes à la formation et aux réformes nécessaires pour remédier à la faiblesse de leur situation financière. La CPSCL ne met pas en œuvre les réformes recommandées. Les programmes municipaux d’ajustement s’avèrent inefficaces. | S M S M M | En renforçant les municipalités, le projet contribuera à accroître leur autonomie financière et leurs capacités. L’amélioration de leur performance encouragera le GT à alléger sa tutelle. Le Président s’est personnellement engagé à augmenter régulièrement le FCCL jusqu’en 2005. Le niveau annuel des transferts sera revu à la lumière de cet engagement. Une évolution soutenue du FCCL sera décidée avant la fin de 2005 afin de garantir la hausse future des transferts publics (clause datée). Le Gouvernement assure des subventions directes aux investissements destinés aux municipalités en situation financière difficile pour autant que ces dernières entreprennent un programme exhaustif de mesures visant à résoudre les problèmes auxquels elles sont confrontées. La CPSCL a collaboré étroitement à la définition de la stratégie pour sa croissance future et a directement contribué à l’information de référence. Sous l’égide de son Directeur général, les cadres seniors ont totalement participé et les changements institutionnels proposés ont été internalisés. En outre, la transformation de la CPSCL en société anonyme sera directement liée à l’amélioration de la situation financière des municipalités. Le montant de l’investissement annuel est réduit et les opérations de prêt de la CPSCL sont limitées. |
| Composantes du Projet/résultats Les municipalités ne sont pas en mesure de fournir une contribution de contrepartie aux investissements. | S | Une assistance technique spécifique pour l’amélioration du recouvrement des taxes locales serait assurée dès les premières phases du projet. La pratique de prêts plus importants pour compenser l’absence d’autofinancement serait supprimée et les critères de solvabilité municipale appliqués plus strictement. |
| Notation du risque pour l’ensemble du Projet | S |  |

Notation des risques : E   (risque élevé), S (risque substantiel), M (risque moyen), N (risque négligeable ou faible).

3. Aspects éventuellement litigieux :

L’étude préparatoire sur l’impact social n’a identifié aucun aspect litigieux.  Nous ne nous attendons pas à un quelconque impact négatif sur le personnel municipal en conséquence des plans de restructuration axés sur les municipalités les plus vulnérables sur le plan financier et celles en difficulté financière.

L’application de la législation fiscale sur les contribuables récalcitrants peut être à l’origine d’un mécontentement politique.  Cet aspect sera abordé avec soin grâce à une information ponctuelle de la population jointe à l’amélioration concrète des services municipaux.

# G : Principales conditions du prêt

1. Conditions de mise en vigueur

1. Adoption du Plan d’exécution du projet (par le MI).

2. Finalisation du Manuel Opérationnel de la CPSCL.

2. Autres [classés par type de clauses utilisées dans les accords de prêt]

Clauses datées :

Administrations d’exécution

- Modification du statut juridique de la CPSCL en une société anonyme d’ici le 30 juin 2006, dans la mesure où les principaux indicateurs de performance (stipulés à la section 1.a de l’Annexe 1) sont atteints.

- Modification du décret de 1997 régissant la CPSCL afin de lui permettre de déterminer librement ses taux d’intérêt pour les prêts hors PIC, d’ici le 31 décembre 2005.

- Modification des statuts de la CPSCL afin de l’autoriser à prêter à des emprunteurs autres que les municipalités (pour des projets de développement local), d’ici le 30 juin 2006.

Mesures de réglementation sectorielle

1.	Projet de révision de la Loi organique sur les municipalités afin d’améliorer la flexibilité de gestion des communes, d’ici le 31 décembre 2006.

2.	Amélioration des textes régissant la fiscalité locale afin d’introduire de la flexibilité au niveau local, d’ici le 31 décembre 2006.

3.	Mesures prises pour assurer l’évolution soutenue du FCCL, d’ici le 31 décembre 2005.

Clauses financières :

La CPSCL devrait veiller à maintenir les ratios suivants tout au long de la durée de vie du projet :

1.	Taux de rentabilité du capital d’au moins 5%.

2.	Couverture du service de la dette d’au moins une fois et demie.

3.	Ratio coûts administratifs/total des actifs d’au plus 0,8 %.

4.	Ratio arriérés/encours d’au plus 5 %.

5.	Taux marge nette d’au moins 1,5 %.

H : Etat de préparation à l’exécution

(  1. a) Les dossiers d’ingénierie concernant les activités de la première année sont complets et prêts pour le démarrage du projet.

(  1. b) Sans objet.

(  2.    Les dossiers de passation des marchés concernant les activités de la première année sont complets et prêts pour le démarrage du projet.

(  3.    Le plan d’exécution du projet a été évalué et jugé réaliste et de qualité satisfaisante.

(  4.    Les points suivants font défaut et sont mentionnés dans les conditions du prêt (Section G).

## I.	Conformité aux politiques de la Banque

(  1.    Le projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque.

(  2.    Il est recommandé d’approuver les dérogations suivantes aux politiques de la Banque.  Le projet est conforme à toutes les autres politiques de la Banque.]

| Chef de l’Equipe du Projet : |  | Responsable sectoriel/ Directeur du Groupe : |  | Directeur du Département Maghreb : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Charles Henri Malécot |  | Hedi Larbi |  | Théodore Ahlers |

REPUBLIQUE TUNISIENNE

PROJET DE DEVELOPPEMENT MUNICIPAL III

Annexe 1 : Récapitulatif de la Conception du projet

| Hiérarchie des objectifs | Indicateurs clés de performance | Stratégie de collecte des données | Hypothèses critiques |
| --- | --- | --- | --- |
| Objectif sectoriel du CAS Consolider le développement à long terme au moyen du renforcement des politiques et de la gestion dans les secteurs municipaux et d’aménagement urbain. | Indicateurs sectoriels Augmentation du ratio des budgets locaux par rapport au budget central du niveau de référence de 2,8 % à 3,5 % à la fin du projet. | Rapports secteur/pays Budget de l’Etat. Budget des municipalités. | (Objectifs/mission de la Banque) Conditions macroéconomiques favorables. Evolution des ressources locales. Intérêt soutenu dans le renforcement du secteur local. |
| Objectifs de développement du projet Renforcer l’environnement institutionnel pour la prestation des services municipaux de base et d’infrastructure au moyen (a) du renforcement de la capacité financière et institutionnelle de la CPSCL, et (b) du renforcement de la capacité institutionnelle des collectivités locales et des organismes sectoriels. | Indicateurs d’impact/de résultat Exécution (signature) de contrats plans de restructuration entre municipalités, Gouvernement central et CPSCL : - 30 % des municipalités les plus vulnérables financièrement avant la fin de la première année (2003), - 100 % des municipalités avec des problèmes financiers à la fin de la deuxième année (2004). Amélioration des conditions de vie dans au moins 30 % des municipalités à la fin de la troisième année et dans 70 % à la fin du projet : - accessibilité (routes) - ramassage déchets solides - environnement local (décharges publiques, systèmes d’égouts, espaces verts, etc.). | Rapports du projet Rapports de la DGCPL et de la CPSCL. Enquête sociale par la DGCPL (DCPDM) auprès des municipalités ayant reçu des crédits de financement de la CPSCL. | (Objectifs/but) Volonté du Gouvernement d’intensifier la coopération entre organismes du Gouvernement central et des collectivités locales. Appui du Gouvernement à la transformation de la CPSCL en une institution autonome. Capacité d’exécution des municipalités concernées et engagement à redresser leur situation financière. |
| Résultat de chaque composante | Indicateurs de résultats | Rapports du projet | (Résultats/objectifs) |
| 1. La CPSCL devient une institution autonome et financièrement viable en résultat de la réforme de son statut ainsi que du renforcement de sa capacité. . | 1a. Mobilisation de 40 millions de DTN de ressources à long terme sur les marchés de capitaux privés domestiques, avant la fin du projet. 1b. L’accès au financement de la CPSCL est ouvert aux concessionnaires privés : - 1 projet de concession privée au moins est financé à la fin du projet 1c. Indicateurs physiques : - Augmenter de 10 m2 au départ à 15m2 par famille urbaine les espaces récréatifs (parcs publics) à la fin du projet. - Augmenter de 10 m2 par famille urbaine les rues et les trottoirs par rapport à la situation initiale. - Augmenter le nombre de décharges contrôlées de 1 à 6 à la fin du projet. 1d. Indicateurs financiers (La CPSCL devrait maintenir les niveaux minimums suivants) : - Rendement de l’investissement (>5 %) - Couverture du service de la dette (>1,5) - Coûts administratifs ne devant pas dépasser 0,8 % p.a. du total des avoirs - Arriérés/encours (<5 %) - Marge nette (>1,5 %) | Rapports de la CPSCL | Le Gouvernement et la direction de la CPSCL s’engagent à exécuter la réforme. |
| 2. Climat institutionnel amélioré pour la prestation des services au niveau local par le renforcement de la capacité des municipalités, des organismes gouvernementaux et des directions concernés | Municipalités : 2a. Réduction du nombre de municipalités en situation financière difficile. Municipalités les plus vulnérables financièrement : - de 71 au départ à 60 à la fin de la troisième année. - de 60 à 30 à la fin du projet Municipalités avec plan de financement réaménagé : - de 61 au départ à 55 à la fin de la troisième année. - de 55 à 45 à la fin du projet. 2b. Au moins deux municipalités ou un groupe de municipalités mobiliseront des fonds sur le marché des capitaux ou dans le secteur bancaire. 2c. Augmentation du recouvrement des recettes des taxes et redevances locales : TIB : augmentation du taux de recouvrement (plan de quatre ans) : - de 58 % au départ à 62 % à l’examen à mi-parcours - de 62 % à 70 % à la fin du projet. TCL : augmentation du recouvrement : - 25% des municipalités appliquent le minimum de perception au titre de la TCL à l’examen à mi-parcours - 50% des municipalités appliquent le minimum de perception au titre de la TCL à la fin du projet. GESCOM : 2d. 15 micro-projets achevés au moyen d’un processus participatif à l’examen à mi-parcours et 40 achevés à la fin du projet. CNPRCRM : 2e. Un système de comptabilité des coûts est en place et opérationnel à l’examen à mi-parcours. 2f. Une stratégie et un programme de formation révisée a été défini et exécuté à l’examen à mi-parcours. | Rapports trimestriels de la DCPDM. Rapports budgétaires de la DGCPL, CPSCL et des collectivités locales . | Engagement du Gouvernement à fournir un niveau adéquat de transferts financiers aux collectivités locales. Le Gouvernement cherche à améliorer les procédures de collecte des taxes et redevances locales. Les municipalités s’engagent à améliorer leur situation financière. Plus grand partenariat entre communautés et municipalités dans le développement local. |
| Composantes du projet/ Sous-composantes 1. Renforcement de la capacité pour la CSPCL : 1.1 Programme d’investissement municipal prioritaire : Ligne de crédit à la CPSCL pour financer les investissements municipaux 1.2 GESCOM : Ligne de crédit à la CPSCL pour financer des micro-projets 1.3 Renforcement de la CPSCL (AT et formation) 2. Renforcement institutionnel des collectivités locales et organismes publics 2.1 CNPRCM (assistance technique) 2.2 Municipalités : Développement assistance technique et institutionnelle et équipement pour les municipalités 2.3 DGCPL : Développement assistance technique et institutionnelle et équipement 2.4 DGAR : Développement assistance technique et institutionnelle et équipement 2.5 GESCOM : Programmes à participation communautaire : développement institutionnel | Apports : (Budget par composante) 194,95 millions de $EU 192,72 millions de $EU 1,50 million de $EU 0,73 million de $EU 3,99 millions de $EU 1,04 million de $EU 2,10 millions de $EU 0,06 million de $EU 0,61 million de $EU 0,18 million de $EU | Rapports de projet Rapports trimestriels CPSCL Rapports trimestriels PMR Rapports trimestriels CPSCL Rapports DCPDM Rapports trimestriels CPSCL Rapports trimestriels PMR Rapports trimestriels DGCPL, CPSCL et CNPRCRM Rapports CNPRCRM Rapports DGCPL Missions de supervision Rapports de l’Unité de coordination Rapports DGAR Missions de supervision Rapports DGCPL Missions de supervision | (Composantes/résultats) La contribution des contreparties est disponible sur une base ponctuelle et appropriée La DCPDM est renforcée pour activer cette sous- composante La CPSCL s’efforce d’exécuter des actions Tournées vers la réforme Le Gouvernement prépare et Exécute pro activement les Recommandations institutionnelles du projet La DCPDM est dotée d’un personnel adéquat |

REPUBLIQUE TUNISIENNE

## PROJET DE DEVELOPPEMENT MUNICIPAL III

Annexe 2 :  Description detaillee du projet

L’objectif du projet sera réalisé à l’aide de deux composantes principales : (i) augmentation des capacités des collectivités locales et des entités nationales en vue de la prestation et de la gestion des services ; et (ii) renforcement des capacités institutionnelles du Fonds de développement municipal en vue du financement des investissements municipaux.  Chacune de ces composantes comprend un nombre d’activités destinées à régler des problèmes spécifiques identifiés dans la section du Contexte stratégique du document d’évaluation principal.

Le financement du projet sera fourni par la BIRD (48 pour cent), le Gouvernement de Tunisie (20 pour cent) et un financement parallèle de l’AFD (32 pour cent).  Les ressources proposées viendront compléter le financement requis pour un programme quinquennal d’investissement communal (PIC) préparé par le Gouvernement au titre de son dixième plan national de développement couvrant la période 2002-2006.

Par composante

### Composante 1 du projet – 194,95 millions de $EU

Composante 1 – Renforcement des capacités de la CPSCL

La Composante 1 est destinée à renforcer la CPSCL pour assurer le financement de l’investissement local sur une base durable.  Ceci implique une réforme juridique, structurelle et financière de la CSPCL et sa transformation en une institution autonome. La Composante 1 consiste en trois sous-composantes principales :

Sous-composante 1.1 : Ligne de crédit à la CPSCL pour financer les investissements municipaux prioritaires.  La Banque fournira une ligne de crédit de la contre-valeur de 74,9 millions de $EU à la CPSCL, avec une ligne de crédit de l’AFD de la contre-valeur de 45,26 millions de $EU et un autofinancement de la contre-valeur de 72,56 millions de $EU sur les cinq prochaines années pour financer des sous-projets d’infrastructure pour un montant global de 192,72 millions de $EU. La plupart de ces sous-projets font partie du quatrième Programme d’investissement communal approuvé (PIC). Les sous-projets approuvés comprennent les types d’investissement suivant :

- Construction et entretien d’infrastructures municipales telles que voiries et trottoirs, éclairage public, alimentation en eau potable, drainage et assainissement ;

- Aménagement foncier comprenant les acquisitions foncières et des activités d’embellissement ;

- Infrastructure économique ;

- Infrastructures et projets socioculturels ;

- Acquisition de matériel et de fournitures ;

- Construction de bâtiments administratifs ;

- Programme national de réhabilitation des quartiers à faible revenu ;

- Gestion des déchets solides ;

- Appui aux conseils ruraux ; et

- Etudes.

Ces projets seront financés par la CPSCL au moyen de plans de financement flexibles, à des taux d’intérêt reflétant le coût des ressources du marché.  Pour les investissements dans les projets inscrits dans le PIC, les conditions du prêt de la CPSCL dépendront de la situation financière de l’emprunteur.

- Catégorie 1 : 71 municipalités en situation financière critique, avec un programme d’investissement direct considérablement réduit et entièrement financé par des subventions.  Ces municipalités sont en cours de restructuration pour améliorer leur situation et diminuer leur nombre global dans la catégorie.

- Catégorie 2 : 61 municipalités qui connaissent des problèmes financiers. Leur programme d’investissement direct a également été réduit et sera financé comme suit : 10 pour cent d’autofinancement, 43 à 53 pour cent de subventions, et 37 à 47 pour cent de prêts.  Ces municipalités doivent également être restructurées pour améliorer leur situation et diminuer leur nombre global dans la catégorie.

- Catégorie 3 : les 128 municipalités restantes dont la situation financière n’exige pas de mesures financières spécifiques.  Leur programme d’investissement direct sera donc financé dans le cadre du régime commun : 30 pour cent d’autofinancement, 33 pour cent de subventions, et 37 pour cent de prêts.

Les conditions de prêt de la CPSCL définies par décret, déterminent le taux et l’échéance du prêt en fonction de la nature de l’investissement. Ces conditions varient de taux d’intérêt à 6 pour cent et d’échéances à sept ans pour les biens et l’équipement, à des taux d’intérêt à 8,5 pour cent et des échéances à 10 ans pour les projets économiques.  Le taux d’intérêt moyen pour le financement des infrastructures est de 7,5 pour cent avec une échéance de 15 ans.  Ce décret sera modifié pour donner une plus grande flexibilité à la CPSCL et lui permettre de tenir compte du coût de ses ressources, à tout le moins pour les prêts hors PIC.

Sous-composante 1.2 : Ligne de crédit pour financer les micro-projets : La CPSCL contribuera également au financement de micro-projets communautaires dans le cadre de GESCOM.  Les bénéficiaires fourniront 10 pour cent du financement, 70 pour cent seront fournis en dons (à hauteur de 90 pour cent pour les villes en difficultés financières) et les 20 pour cent restants seront fournis sous la forme d’un prêt de la CPSCL.  Ici aussi, les prêts seront octroyés aux municipalités à un taux d’intérêt de 7,5 pour cent avec une échéance de 15 ans.

Sous-composante 1.3 : Renforcement institutionnel de la CPSCL pour appuyer sa transformation en une institution autonome, efficace et financièrement viable. Ceci comprend :

- La modification du statut juridique de la CPSCL ;

- L’exécution d’un plan de développement de l’informatique ;

- La formation et l’assistance technique pour améliorer la gestion comptable ;

- Le renforcement des cinq antennes régionales à l’aide d’équipement, d’informatisation, l’amélioration de la coordination avec le siège et des relations avec les municipalités ;

- Le renforcement de la prise en compte des problèmes environnementaux pendant les évaluations pour le financement de sous-projets.

### Le Gouvernement tunisien apportera sa contribution de contrepartie à toutes les sous-composantes.  L’AFD et la CPSCL cofinanceront la sous-composante 1.3 ; la Banque, l’AFD et la CPSCL cofinanceront la sous-composante 1.1 ; et la Banque et le GT cofinanceront la sous-composante 1.2.  L’Annexe 3 donne les arrangements détaillés du financement

### Composante 2 du projet – 3,99 millions de $EU

Composante 2 - Augmentation des capacités des collectivités locales et des entités nationales

La composante 2 vise à augmenter les capacités des collectivités locales urbaines et des entités nationales à assurer les services municipaux de base. Cette composante sera réalisée à l’aide des sous-composantes suivantes :

- Renforcement du Centre national de perfectionnement et de recyclage des cadres régionaux et municipaux (CNPRCRM) pour fournir au personnel municipal une formation améliorée et plus centrée sur leurs besoins ;

- Assistance aux municipalités (assistance technique, équipement et études) pour renforcer leur capacité de gestion administrative et financière ;

- Renforcement de la Direction générale des collectivités publiques locales (DGCPL) pour améliorer ses procédures de travail et avoir un effet sur les municipalités ;

- Renforcer la Direction générale des affaires régionales (DGAR) pour améliorer la gestion des conseils régionaux et avoir un effet sur les conseils ruraux ;

- Appui institutionnel au Programme de Gestion des projets communautaires (GESCOM) pour promouvoir la participation de la population au développement en partenariat avec la municipalité.

Chaque sous-composante comprendra concrètement les activités suivantes :

#### Sous-composante 2.1 :  Le renforcement du CNPRCRM consistera en (i) la fourniture d’équipement informatique, de logiciels et la formation du personnel du Centre ; (ii) la réorganisation du Centre à l’aide de nouveaux statuts et d’équipement informatique pour le Centre et ses bureaux régionaux ; (iii) l’amélioration du programme de formation offert par le Centre qui cible des thèmes professionnels spécifiques ; (iv) l’établissement et l’appui à une unité de recherche et évaluation de la formation dans le Centre ; (v) le développement, l’exécution et le suivi de la formation générale pour améliorer le fonctionnement des municipalités ; (vi) le développement, l’exécution et le suivi des programmes de formation destinés aux municipalités en difficultés financières ; (vii) la diversification des produits de formation et des méthodes d’enseignement ; et (viii) l’évaluation des programme de restructuration municipale et le développement d’un programme d’action future.

Sous-composante 2.2 : Le renforcement de la capacité des municipalités comportera : (i) la consolidation et l’amélioration de la capacité de gestion pour 128 municipalités normales ; (ii) le développement et l’exécution de plans d’action pour 132 municipalités en difficultés financières ; (iii) l’informatisation des rôles fiscaux et du recouvrement pour améliorer la facturation locale de l’impôt et les taux de recouvrement ; (iv) un Système d’information géographique (SIG) pour établir des données urbaines de référence et suivre leur évolution ; ( v) l’appui à la Fédération nationale des villes tunisiennes pour élargir son programme de coopération intercommunale ; et (vi) l’assistance technique à l’unité de coordination du projet.

Sous-composante 2.3 : Le renforcement de la DGCPL comprendra les activités suivantes pour améliorer les capacités du personnel de la DGCPL : (i) évaluation et suivi des projets municipaux (déjà entrepris dans le cadre du PDM II) ; (ii) achat de logiciels SPSS et formation à leur usage (comme recommandé dans une étude des petites municipalités) ; (iii) développement de la page Web de la DGCPL ; et (iv) équipement.

Sous-composante 2.4 : Le renforcement de la DGAR consiste en : (i) le renforcement institutionnel des Gouvernorats (organigrammes, description de postes, plans de recrutement et amélioration des manuels de procédures) ; la mise en application des recommandations des études du PDM II (équipement de bureau de base pour les conseils ruraux, deux conférences nationales de conseils ruraux, publication et diffusion de guides pratiques pour les comités de voisinage) ; achèvement d’un organigramme informatisé pour la DGAR et les Gouvernorats ; et (iv) des fonds pour les études à réaliser par la DGAR.

Sous-composante 2.5 : L’appui à GESCOM comprendra l’assistance technique et la formation en vue de l’identification, le développement et l’exécution de micro-projets communautaires et fournira le financement pour ces micro-projets.

Comme le détaille l’Annexe 3, la Banque et le GT financeront toutes les sous-composantes à l’exception de la sous-composante 2.1, qui sera exécutée avec le financement parallèle de l’AFD et du GT.

Annexe 2A

Réformes institutionnelles et politiques relatives au projet

Les dernières projections indiquent que les municipalités tunisiennes devraient connaître des difficultés importantes au niveau de la mobilisation de ressources financières appropriées, compromettant ainsi les efforts des collectivités locales à financer, assurer et entretenir les infrastructures et les services aux populations locales.   Dans le prochain quatrième PIC, les municipalités sont classées en trois catégories en fonction de leur santé financière :

- Les municipalités en situation financière vulnérable : il y a actuellement 71 municipalités en situation financière vulnérable qui ne sont pas en mesure de financer des investissements.  Leurs programmes d’investissement sont limités aux priorités absolues qui seront financées au moyen de subventions à 100 pour cent.

- Les municipalités en situation financière difficile : il y a actuellement 61 municipalités qui sont confrontées à ce problème.  En fonction de leur situation, leurs programmes d’investissement sont également réduits et profiteront d’un plan de financement aménagé.

- Les municipalités qui fonctionnement normalement : ceci comprend les 128 municipalités restantes qui se trouvent en situation financière saine.

Conformément aux objectifs du GT de renforcer les municipalités et d’assurer l’autonomie de la CPSCL, le projet abordera ces questions.  En tenant compte de l’approche interdépendante des municipalités et des institutions sectorielles, le projet proposé traitera les faiblesses structurelles du secteur et consolidera les progrès accomplis à ce jour pour permettre la transformation ultérieure de la CPSCL et des ses clients, à savoir les municipalités.  Dans le même temps, le projet favorisera les réformes juridiques nécessaires.  Par conséquent, la stratégie du projet est double :

1.	Permettre aux municipalités de passer d’une situation  financière vulnérable à une situation normale :

Afin de faire face à leurs besoins d’investissement et de financement de leurs charges croissant et à la limitation des transferts publics, les municipalités doivent accroître leurs ressources financières, soit à l’aide d’emprunts ou de leurs propres ressources.  A cette fin, le projet PDM III participera à l’amélioration de cette situation.  Par conséquent, le projet renforcera la capacité technique et financière des municipalités, en leur permettant de passer progressivement et durablement de la catégorie « vulnérable » à la catégorie « normale ».  Sur le long terme, les municipalités les plus efficaces seraient en mesure d’avoir accès à d’autres sources de financement de leurs investissements, soit directement sur le marché des capitaux, soit par le biais d’un marché naissant de prêts municipaux.

2.	Assurer une source suffisante et efficace de fonds pour les investissements :

Parallèlement, la CPSCL pourrait ne pas pouvoir répondre adéquatement à la future demande croissante des municipalités en raison de contraintes de gestion et financières.  A cet effet, alors que la croissance de la CPSCL dépend de l’amélioration de la santé financière des collectivités locales, elle nécessitera aussi des changements sur les plans institutionnel, de gestion et financier.

Le Projet de Développement municipal III sera exécuté de concert avec un nombre de réformes institutionnelles stratégiques et le PDM III appuiera ces réformes.  Elles comprennent : (a) la révision de la Loi Organique ; (b) la modification des textes régissant la fiscalité locale ; (c) l’évolution soutenue du FCCL ; (d) l’introduction d’améliorations administratives appropriées au CNPRCRM ; et (e) la transformation de la CPSCL en une institution autonome.

Révision de la Loi Organique.  Sur ordre du Président, le Ministère de l’Intérieur a entrepris une révision de la Loi Organique pour mieux appuyer la décentralisation.

L’étude initiée par la Banque sur la gestion et les finances municipales a cerné un nombre de thèmes qui méritent d’être pris en compte durant l’éxécution du Projet :

- Définition précise des responsabilités et de la capacité nécessaire des municipalités ;

- Allègement de la supervision de la tutelle des collectivités locales en réduisant le volume des approbations requises et en établissant potentiellement un moyen juridique de mettre en cause l’usurpation de ses pouvoirs par le Gouvernement central ;

- Etablissement du cadre juridique pour la prestation des services des collectivités locales et incitations à la délégation de ces services ; et

- Incitations à la coopération intercommunale.

Le projet inclut des activités spécifiques pour appuyer deux de ces thèmes : l’amélioration du cadre juridique pour la prestation des services des collectivités locales et la coopération intercommunale.

Il est prévu de réviser la Loi Organique avant le 31 décembre 2006.

Modifications des textes régissant la fiscalité locale.  Une réforme de la fiscalité locale mise en place en 1997 a commencé à montrer des résultats. Le Gouvernement a souligné le besoin d’améliorations ultérieures en instituant un nombre de mesures destinées à améliorer le taux de recouvrement des taxes locales.

Parallèlement à cette initiative, l’étude sur la gestion et les finances municipales a identifié un nombre de mesures pour améliorer la mobilisation des ressources locales qui relèvent de deux thèmes principaux : (a) mieux comprendre et incorporer la faculté contributive de la population et renforcer l’équité de la taxe ; et (b) permettre l’évolution des finances locales.  Concrètement, l’étude de la Banque Mondiale susmentionnée a fait les recommandations suivantes :

- Taxe sur les immeubles bâtis (TIB) : (i) considérer des taux différentiels par mètre carré pour les bâtiments selon leur emplacement (i.e., plus faibles dans les zones plus pauvres, plus élevés dans les zones plus riches) ; et (ii) permettre aux villes de déterminer par elles-mêmes les services devant être couverts par cette imposition, afin de financer des services pour lesquels le recouvrement des coûts n’est pas possible ;

- Taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel (TCL) : augmenter le plafond de la taxe pour augmenter le recouvrement des grosses entreprises dont les branches locales pourraient ne pas refléter leur chiffre d’affaires réel ;

- Taxes indirectes : les taxes indirectes pourraient constituer une source importante de recettes, toutefois elles sont actuellement trop nombreuses et difficiles à recouvrer.  La réforme devrait porter sur la réduction du nombre de taxes, en particulier celles qui coûtent plus cher à recouvrer que les recettes qu’elles produisent, et simplifier le cadre des taxes à conserver pour pouvoir les évaluer et les recouvrer plus facilement ;

- Redevances des usagers : une réforme des redevances des usagers devrait porter sur la définition du cadre général et des principes selon lesquels les redevances seraient imputées aux services (i.e. types de services pour lesquels le recouvrement des coûts est possible, équité, équilibre financier, etc.).  Avec des orientations du Gouvernement central, les villes devraient être libres d’établir les redevances des usagers pour les services fournis, de définir les méthodes de recouvrement et d’adapter les niveaux de redevance aux besoins de financement et à la disposition à payer des consommateurs.

Les modifications des textes régissant  la fiscalité locale devraient être introduites avant le 31 décembre 2006.

Evolution soutenue du FCCL : Afin d’encourager les collectivités locales à améliorer leur capacité fiscale, les transferts du budget général devraient rester à tout le moins à leur niveau actuel.  L’Etat effectue une part de ses transferts aux collectivités locales par l’intermédiaire d’un Fonds commun des collectivités locales (FCCL).  Pour la période 2000-2002, l’Etat a augmenté le montant du FCCL annuellement.  Il s’est engagé à poursuivre ces augmentations annuelles sur la période 2003-2005.  Toutefois, le transfert minimum du Gouvernement central devrait être garanti.  Cette garantie pourrait prendre plusieurs formes : elle pourrait par exemple être indexée sur le montant du budget national ou liée aux niveaux de certains types de recettes, ou toute autre mesure.

Le mode de répartition du FCCL pourrait être révisé selon la situation fiscale de différentes villes, en particulier en réponse à des initiatives du projet (restructuration des villes en difficultés financières, amélioration de la gestion des villes, amélioration de l’évaluation et du recouvrement de la taxe, informatisation des rôles fiscaux, etc.). En outre la répartition pourrait tenir compte des recommandations suivantes de l’étude :

- Réduire le montant du Fonds réservé à des initiatives spéciales. Actuellement, 25 pour cent de l’enveloppe du FCCL est réservée pour certaines initiatives.  Ce montant réservé représente environ 10 pour cent du total des ressources de fonctionnement des municipalités et pourrait être mieux ciblé s’il était donné directement aux municipalités ;

- Affecter une portion du Fonds pour aider à défrayer les coûts des opérations dans les villes en situation financière difficile.  Ce montant devrait être inclus dans les plans de restructuration pour ces villes ;

- Revoir les critères de répartition du Fonds pour améliorer l’équité et l’efficacité des transferts du Gouvernement central.  Cet examen devrait tenir compte des acquis de la réforme et devrait comporter des simulations de différents scénarios de distribution.

La garantie d’évolution du FCCL devrait être en place avant 2006, avec la réaffectation des montants du Fonds.

Améliorations du CNPRCRM.  Le projet cherche à renforcer le CNPRCRM pour qu’il devienne plus autonome dans ses décisions stratégiques et sa gestion, ainsi que pour améliorer considérablement son orientation-client dans la fourniture d’une formation appropriée et opérationnelle aux municipalités.  Malgré les recommandations d’une étude stratégique sur l’évolution du CNPRCRM (financée dans le cadre du PDM II) qui recommandait sa transformation en un établissement public non administratif (EPNA), le Gouvernement a considéré qu’il était prématuré d’autoriser ces changements. Le GT a en revanche accepté de :

- Réviser la loi portant création du CNPRCRM dans le but de promouvoir son rôle afin d’assurer une complémentarité entre le recrutement et la formation, et permettre aux élus municipaux de participer aux activités de formation et d’étendre la formation aux autres acteurs concernés par l’action municipale et régionale.

- Promulguer un décret concernant le renforcement du rôle du comité de gestion du CNPRCRM et approfondir la question de la constitution d’un comité scientifique.

- Créer une unité de programmation et d’évaluation qui comprendrait un bureau d’informatique le cas échéant, pour améliorer l’organisation et les fonctions du CNPRCRM. La Banque recommande de mettre en place une comptabilité analytique pour l’amélioration de la gestion du Centre.

- Augmenter la contribution des municipalités aux coûts de formation en retenant les catégories actuellement adoptées de telle sorte que les municipalités ayant une capacité de financement satisfaisante contribuent à raison de leur proportion actuelle, alors que l’Etat assumera le paiement des contributions pour les municipalités totalement subventionnées.

- Examiner la question de la rémunération des formateurs dans le sens de l’augmentation de leurs honoraires.

Ces améliorations devraient être approuvées avant l’examen à mi-parcours du projet.

Transformation de la CPSCL en institution autonome.  Le projet cherche à renforcer la CPSCL pour qu’elle devienne autosuffisante et qu’elle assure le financement à long terme des municipalités.  Ceci peut être réalisé en trois phases appuyées par le projet, à l’aide d’activités de renforcement des capacités et d’octroi de lignes de crédit pour des investissements municipaux et des micro-projets communautaires.

La phase I consiste à réviser les conditions et les modalités de prêts de la CPSCL aux municipalités.  Ces révisions sont nécessaires pour répondre aux besoins différents des trois classes de villes (selon leurs conditions financières) et pour tenir compte de l’exécution du Programme d’investissement annuel.  Des révisions spécifiques feront rapprocher davantage la CPSCL d’une institution financière en lui permettant de refuser de prêter à une commune jugée non solvable et de facturer l’intérêt sur des paiements en retard.  Ceci favorisera une meilleure gestion et une responsabilisation des villes et de la CPSCL, permettra aux villes en bonne situation financière d’accéder à  des financements supplémentaires et permettra à la CPSCL de prêter aux taux du marché à d’autres types de clients opérant dans le secteur du développement local.

La phase II implique l’incorporation des réserves cumulées de la CPSCL comme un pas dans le sens de sa transformation en une société anonyme.  Ceci s’accompagnera d’une séparation de la comptabilité pour les prêts et pour les dons de l’Etat.  Le projet financera une étude pour définir les démarches requises pour effectuer le changement du statut juridique de la Caisse.

La phase III comprend la transformation réelle de la CPSCL en une société anonyme pour lui donner plus de latitude opérationnelle, garantir son propre financement et attirer des partenaires pour appuyer sa position au moyen de l’accès à d’autres sources de financement que celles fournies par les bailleurs de fonds.

A l’examen à mi-parcours, la situation financière des municipalités sera évaluée (indicateur clé de performance 2.a).  En fonction des résultats de cette évaluation, la phase III sera lancée et son achèvement est prévu pour le 30 juin 2006.

Annexe 2B

Le quatrième Plan d’investissement municipal

(Composante du dixième Plan de développement national)

La Tunisie exécute actuellement son quatrième Plan d’investissement municipal (Programme d’investissement communal-PIC) qui couvre la période 2002-2006.  Le Ministère de l’Intérieur a développé ce PIC d’une manière relativement transparente.  Dans chaque municipalité, les projets sont discutés parmi la société civile, les services administratifs locaux et les représentants élus.  Le programme quinquennal, qui donne l’ordre de priorité des investissements proposés, est ensuite discuté lors de réunions ouvertes qui ont été annoncées et ensuite adopté par le conseil municipal.  A partir de là, il est envoyé aux différents ministères chargés du développement local (Intérieur, Finances, Développement économique), qui vérifient la capacité des municipalités à financer leurs projets en empruntant auprès de la CPSCL et qui élaborent un plan global de financement du programme avec le montant des subventions accordées par le Gouvernement central.

Comme expliqué précédemment, pour le nouveau PIC le Gouvernement a créé trois catégories de municipalités en fonction de leur santé financière : (i) les municipalités en difficultés financières (au nombre de 71), (ii) les municipalités en situation de faiblesse financière (au nombre de 61), et (iii) les municipalités qui fonctionnent normalement (les 128 municipalités restantes).  Dans l’élaboration du nouveau PIC, les demandes d’investissement de municipalités en difficultés financières ont été réduites aux priorités absolues.  Toutefois, ceci est compensé par des subventions plus importantes du Gouvernement central pour leurs investissements prévus.

Le tableau ci-dessous décrit le plan de financement global du quatrième PIC par les trois catégories de municipalités.  Le programme d’investissement municipal global pour 2002-06 s’élève à 888,6 millions de DT, dont 787,5 millions de DT sont destinés aux nouveaux investissements prévus.  Ces nouveaux investissements seront financés par (i) les municipalités elles-mêmes à hauteur de 155,9 millions de DT (19,8 pour cent), (ii) les subventions du Gouvernement central de 177,9 millions de DT (22,6 pour cent), (iii) des agences centrales spécifiques (développement du tourisme et assainissement) pour 189,2 millions de DT (24,0 pour cent), et (iv) les prêts de la CPSCL pour 264,5 millions de DT (33,6 pour cent).  Ce dernier montant comprend les 194,22 millions de $EU qui financent les sous-composantes 1.1 et 1.2.  Le financement des bailleurs de fonds représente 120,52 millions de $EU, dont la Banque fournira la contre-valeur de 104,5 millions de DT et l’AFD la contre-valeur de 63,6 millions de DT.  La ligne de crédit de la Banque à la CPSCL représentera ainsi 13,26 pour cent des nouveaux investissements municipaux.

Plan d’investissement municipal

pour la période du Xe Plan (2202-06)

Source :  Ministère de l’Intérieur, CPSCL, mai 2002.

REPUBLIQUE TUNISIENNE

PROJET DE DEVELOPPEMENT MUNICIPAL III

Annexe 3 : Couts estimatifs du projet

| Coût du projet par composante | Monnaie locale | Devises | Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M $EU | M $EU | M $EU |
| Sous-composante 1.1 : Ligne de crédit CPSCL | 192,72 | 0,00 | 192,72 |
| Sous-composante 1.2 : Micro-projets | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| Sous-composante 1.3 : Renforcement CPSCL | 0,29 | 0,44 | 0,73 |
| Sous-composante 2.1 : CNPRCRM | 0,41 | 0,63 | 1,04 |
| Sous-composante 2.2 : Municipalités | 0,84 | 1,26 | 2,10 |
| Sous-composante 2.3 : DGCPL | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
| Sous-composante 2.4 : DGAR | 0,20 | 0,41 | 0,61 |
| Sous-composante 2.5 : GESCOM | 0,07 | 0,11 | 0,18 |
| Total Coût de base | 196,05 | 2,89 | 198,94 |
| Provision pour aléas techniques | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| Provision pour aléas financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des coûts du projet1 | 196,10 | 2,89 | 198,99 |
| Commission d’ouverture |  | 0,78 | 0,78 |
| Total du financement requis | 196,10 | 3,67 | 199,77 |

| Coût du projet par catégorie | Monnaie locale | Devises | Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M $EU | M $EU | M $EU |
| Fournitures | 10,29 | 1,00 | 11,29 |
| Travaux | 184,55 | 0,00 | 184,55 |
| Services | 0,63 | 0,94 | 1,57 |
| Formation | 0,63 | 0,95 | 1,58 |
| Total des coûts du projet1 | 196,10 | 2,89 | 198,99 |
| Commission d’ouverture |  | 0,78 | 0,78 |
| Total du financement requis | 196,10 | 3,67 | 199,77 |

|  | 1 Les droits et taxes identifiables sont 0 (M de $EU) et le coût total du projet, net de taxes, est de 199,71 M de $EU. Par conséquent, le ratio de partage des coûts du projet est de 39,22 % du coût total du projet net de taxes. |
| --- | --- |

REPUBLIQUE TUNISIENNE

PROJET DE DEVELOPPEMENT MUNICIPAL III

Annexe 4 : Analyse économique

A.  Cadre macroéconomique

La performance économique de la Tunisie au cours de la dernière décennie a été aidée par des politiques macroéconomiques prudentes, avec un déficit budgétaire global réduit maintenant à 3,3 pour cent du PIB.  La politique monétaire a été prudente et la gestion du taux de change relativement flexible.  La croissance des agrégats monétaires a été progressivement harmonisée avec la croissance nominale du PIB, avec une inflation tombant aux environs de 3 pour cent.  La Banque centrale est maintenant autorisée à entreprendre des opérations d’open market.  Elle a également mis fin à sa politique de financement de tous les besoins de liquidités des banques commerciales, encourageant ainsi une utilisation plus active du marché monétaire interbancaire.  Grâce à la gestion flexible du taux de change appuyée par les contrôles des capitaux, les autorités ont réussi à empêcher une appréciation réelle importante de la monnaie vis-à-vis des partenaires commerciaux de la Tunisie.  La croissance globale du PIB estimée à 5,2 pour cent en 2001 devrait tomber à 3,5 pour cent en 2002 selon les projections, en conséquence du ralentissement de l’économie mondiale, en particulier dans la zone euro et en ce qui concerne le secteur du tourisme.

Conscientes de ces enjeux, les autorités poursuivent des efforts d’ajustement à l’aide de politiques visant à augmenter l’épargne domestique, la productivité et l’efficacité et à faciliter les transferts de la technologie.  Elles cherchent à contenir le déficit du budget au moyen d’un contrôle plus strict des dépenses, du renforcement de la base d’imposition et d’un meilleur suivi des finances, de la performance et de l’efficacité des entreprises publiques.  Les fondamentaux économiques de la Tunisie devraient rester solides sur le moyen terme.  Afin de réaliser les objectifs du 10e Plan de développement (2002-06) – un taux de croissance annuelle moyenne de 5,7 pour cent et une augmentation du revenu par habitant de 4,8 pour cent – le Gouvernement reconnaît le besoin de maintenir un cadre macroéconomique solide et stable, qui est essentiel dans un environnement extérieur de plus en plus libéralisé qui exige un plus grand recours au marché financier international.  Le financement extérieur devrait être mobilisé sur les marchés internationaux d’obligations (ce qui peut se faire à des marges favorables car le pays continue à jouir d’une bonne notation de crédit).  L’engagement des autorités à appliquer des mesures d’ajustement à court terme et des réformes structurelles à moyen terme devrait permettre à la Tunisie d’attirer des montants importants d’investissements directs étrangers.

Le programme de réforme du Gouvernement vise essentiellement : (i) au démantèlement tarifaire progressif et à la promotion d’un climat d’investissement privé qui facilité la création des entreprises et leur exploitation, et qui offre des opportunités pour la participation privée (en permettant, inter alia, la participation privée dans des secteurs clés des infrastructures – une stratégie de participation privée dans l’infrastructure (PPI) est en cours de préparation avec l’appui de la Banque) ; (ii) la mobilisation de fonds pour l’investissement privé en favorisant une intermédiation financière efficace à l’aide d’un secteur bancaire, d’un marché des capitaux et d’un secteur des assurances compétitifs et dynamiques ; et (iii) la réduction des coûts et l’amélioration de la qualité des technologies de l’information et des communications qui sont essentielles à une économie moderne et ouverte.  Parmi les composantes du programme du Gouvernement (appuyé par le PACE III en cours), on peut citer : (i) l’adoption d’un système d’information détaillée sur la dette extérieure avec une base de données de la dette intégrée et informatisée mise en place en 2001 dans le but, entre autres de l’amélioration de la gestion du risque ; (ii) l’introduction de techniques actives de gestion de la dette publique afin de minimiser le coût du service de la dette étant donné le risque accru du changement des conditions de prêt pour les économies de marché émergentes et les fluctuations du taux de change ; et (iii) l’établissement du Conseil national de la Fiscalité pour assurer la viabilité fiscale à long terme, améliorer l’efficacité et l’équité et poursuivre sans relâche la modernisation du système fiscal tunisien.

B.  Secteur financier

Les efforts du Gouvernement pour favoriser un secteur financier compétitif et assurer un financement adéquat pour l’investissement privé portent sur l’amélioration de l’efficacité de l’intermédiation financière, le renforcement des opérations du marché des capitaux et la promotion des services d’assurances.  (La Tunisie a récemment participé au Programme conjoint Banque/FMI d’évaluation du secteur financier, qui devrait aider à arrêter les priorités en termes de réformes du secteur financier sur le court et le moyen terme.)  A cet égard, les mesures – qui dans le cadre du PACE II impliquaient des lois et réglementations pour améliorer la qualité des portefeuilles de prêts des banques et renforcer leur viabilité financière – seraient renforcées par des actions destinées à : (i) améliorer la gouvernance du secteur financier au moyen d’une gestion plus transparente et autonome des banques publiques, par laquelle une banque peut remplacer son conseil unique d’administration par un système double composé d’un directoire, chargé de la gestion quotidienne, et d’un conseil de surveillance, qui supervise cette gestion ; et (ii) favoriser le développement du marché des titres (avec un plan d’action basé sur les recommandations des études menées par l’autorité de régulation du marché financier).

Dans le secteur bancaire, l’intermédiation financière est dominée par les banques commerciales, qui sont également les propriétaires majoritaires de nombreuses autres institutions financières dont les sociétés de leasing, les fonds mutuels et autres actifs du marché des actions.  Le Gouvernement détient un contrôle étroit sur les trois plus grosses banques publiques : la Banque nationale agricole (agriculture), la Banque de l’Habitat (logement) et la Société tunisienne de Banque (PME et EP).  La solidité du secteur bancaire s’est améliorée à la fin des années 90, partiellement en raison des actions appuyées dans le cadre du PACE II concernant la restructuration de la dette publique et des contrôles prudentiels et une supervision plus stricts.  Toutefois, dans l’ensemble du système bancaire, le niveau des prêts non productifs demeure élevé (20 pour cent du PIB) par rapport aux normes internationales, et augmente le coût de l’intermédiation financière.  Un pourcentage important des prêts non productifs est garanti par l’immobilier, les exemptant des conditions de provisionnement au titre des réglementations de la banque centrale.  Etant donné la lenteur du processus judiciaire concernant les saisies immobilières et l’inertie/la réticence des banques à agir contre les emprunteurs de prêts non productifs, un montant considérable des avoirs bancaires ne produisent pas de revenu et ne sont pas disponibles pour être réinvestis dans le secteur privé.  Des mesures sont requises pour améliorer les décisions de prêt des banques qui reposent davantage sur l’analyse de la capacité de remboursement des emprunteurs et moins sur les prêts basés sur des garanties (qui créent un obstacle à l’accès au financement, en particulier pour les PME, qui ont probablement moins de garanties immobilières).  Afin d’opérer ce changement, les banques doivent avoir accès à une information fiable et transparente sur les antécédents de crédit de leurs emprunteurs et leur situation financière.  Les banques devraient être incitées à mettre en œuvre leurs garanties ou à se protéger contre l’érosion du capital en faisant les provisions requises.  Au cours des années récentes, les banques ont eu une incitation fiscale améliorée pour provisionner de manière adéquate car les provisions étaient exemptes d’impôt à hauteur de 75 pour cent des profits (cette déduction est passée de 50 pour cent à 75 pour cent dans le cadre du PACE II).  De plus, pour renforcer le rôle du secteur privé et de la participation, le Gouvernement s’efforce de poursuivre son désengagement du secteur bancaire d’une manière progressive, y compris le retrait de deux banques commerciales, et l’examen d’options pour restructurer ou privatiser les six banques de développement.

Le rôle et l’efficacité des marchés de capitaux tunisiens ont été renforcés au cours des dernières années par diverses mesures politiques.  Néanmoins, le recours des sociétés tunisiennes aux financements du marché au moyen d’augmentations de capital et d’émissions de titres demeure limité, malgré de fortes incitations budgétaires (une réduction du taux de la taxe sur les entreprises de 35 pour cent à 20 pour cent).  Les principales contraintes au développement des marchés de capitaux sont liées au coût de la transparence qu’une émission publique impliquerait, et au manque d’opérateurs spécialisés et indépendants pour promouvoir des produits nouveaux.

Le secteur des assurances s’est développé au cours de la dernière décennie au même rythme que l’économie, mais il demeure peu développé par rapport aux autres pays.  Un secteur robuste des assurances est vital au développement d’un système financier solide parce que les compagnies d’assurances sont généralement les investisseurs institutionnels les plus importants, qui stimulent le développement du marché des capitaux en fournissant des ressources à long terme pour l’investissement privé.  En outre, les compagnies d’assurances offrent un filet de protection sociale important en protégeant les personnes et les entreprises contre les pertes financières imputables à des accidents ou d’autres crises.  Les domaines qui auraient besoin d’un renforcement ultérieur ont trait au cadre juridique et institutionnel, aux assurances automobiles, aux assurances vie et personnelles, au traitement des compagnies d’assurances en difficultés financières, et à la mobilisation de l’épargne contractuelle.

C.  Critères économiques pour la sélection des sous-projets

Les investissements financés par la ligne de crédit proposée auront d’importants avantages économiques, dont notamment : (a) l’amélioration de la santé publique et une meilleure qualité de vie grâce à un accès amélioré à la distribution de l’eau et l’assainissement dans les petites communautés où les services nationaux (SONEDE et ONAS) n’exploitent pas le réseau et grâce à la création d’espaces verts à l’intérieur des villes ; (b) la modernisation des services urbains au moyen de l’expansion et de la réhabilitation des réseaux électriques et routiers et du développement de systèmes de distribution ; (c) l’amélioration des conditions environnementales avec la consolidation du système d’enlèvement des déchets solides (assez développé dans les centres urbains du pays) et la promotion du traitement et de l’évacuation des déchets solides.

La CPSCL a adopté une série de critères économiques d’éligibilité des projets qui ont été convenus avec la Banque mondiale.  Ces critères diffèrent selon le secteur concerné.  Ils peuvent être résumés comme suit :

- pour tous les secteurs éligibles et pour toutes les dimensions du projet, des options différentes doivent être comparées et la solution du moindre coût doit être choisie.  Il faut tenir compte des considérations environnementales même si elles ne sont pas qualifiées ni quantifiables ;

- pour chaque service communal, il faut convenir et soumettre un mécanisme de recouvrement des coûts, avec des indications précises de la couverture des coûts par le budget et par les usagers ;

- pour les activités créatrices de revenu, il faut calculer le taux de rentabilité interne financière qui doit être supérieur à 10 pour cent ; et

- pour des sous-projets de plus d’un million de DT, un taux de rentabilité financière et économique de 10 pour cent est exigé.

Le manuel des opérations définit en détail, par secteur, quels sont les avantages à considérer, les coûts à inclure dans les calculs et la méthodologie à employer.  En tirant parti des acquis des années d’activités dans le cadre de ces directives, les modifications suivantes ont été apportées dans le manuel des opérations et en particulier dans les directives pratiques distribuées aux communes pour la préparation de leurs demandes de financement pour les sous-projets indiqués aux points c) et d) ci-dessus : (a) une estimation plus soigneuse de la demande est effectuée en tenant compte de l’évolution récente de toutes les variables importantes ; (b) une analyse de sensibilité est requise pour toute évaluation financière et économique, et des variables sensibles sont utilisées comme indicateurs et sont suivies pendant la supervision du projet ; et (c) une plus grande attention est accordée aux études de marché pour les activités créatrices de revenu.

D.  Aspects financiers de la CPSCL

La CPSCL a montré une croissance forte sur la période du 9e Plan national de développement (1997-2001) et le troisième Plan d’investissement communal correspondant.  Sur cette période, la CPSCL a décaissé 270 millions de DT en prêts (55 millions de DT par an) et 154 millions de DT en dons et son bilan a indiqué une croissance annuelle moyenne de 13 pour cent.

Evolution généralement favorable.  L’évolution des comptes de la CPSCL a été généralement favorable sur la période.

- Réduction de l’utilisation des fonds propres dans le financement des prêts et des dons, même s’ils représentent encore 30 pour cent du bilan.

- Croissance régulière de la marge d’intermédiation, devenant positive en 1999 et passant à 1,8 pour cent en 2001.

- Croissance proportionnelle du produit net bancaire (12 millions de DT en 2001), de l’activité de service et de la marge d’intermédiation.

- Baisse des coûts d’exploitation annuels moyens : même s’ils ont augmenté jusqu’à 1999 avec l’établissement de branches régionales, ils sont tombés de 21 pour cent du budget à 16,6 pour cent en 2001.

- Réalisation d’un niveau satisfaisant de rentabilité par la CSPCL (le résultat net est supérieur à 7 millions de DT pour les deux dernières années).  Ceci est tempéré par le fait que la CPSCL ne comptabilise pas les agios réservés et qu’elle bénéficie d’un financement gratuit au moyen de la gestion des dons.

- Amélioration de la gestion des comptes de prêt impayés : les prêts impayés sont revenus au niveau de 1998 (3,5 pour cent de l’encours des prêts) après une consolidation des arriérés en 1999.  Même s’ils tendent à être remboursé avec retard, la plupart des prêts finissent par être remboursés (97 pour cent des prêts dus en 2000 ont été remboursés à la fin de 2001).  De plus, les prêts impayés sont concentrés à la fois par leur taille et leurs emprunteurs (10 prêts représentent la moitié du total impayé) ; la plupart sont des prêts à des villes qui devraient être en mesure de mobiliser l’autofinancement nécessaire pour financer leurs investissements du 10e Plan national de développement.

Toutefois, il reste que la CPSCL doit mieux gérer sa trésorerie.  Pendant le 9e Plan national de développement, les avoirs liquides ont baissé de 15 millions de DT à 0,5 million de DT.  Elle a essayé d’optimiser sa trésorerie en la maintenant à un niveau élevé à l’aide de la gestion des dons, mais elle a été forcée de consommer ses avoirs liquides quand les taux de ses prêts ont été augmentés et que les municipalités ont fortement emprunté à la fin de la période du 9e Plan.  La CPSCL a emprunté 18 millions de DT au début de 2001 pour restaurer ses avoirs liquides.  Sa trésorerie devra être gérée avec prudence pendant le 10e Plan en faisant des prévisions en fonctions de ses besoins en fonds de roulement.

Recommandations.  Le modèle de projection financière de la CPSCL devrait être simplifié et validé pour devenir un outil utile interne et externe.  Les projections initiales montrent maintenant le maintien ou l’amélioration des résultats et de la trésorerie.  De plus, la CPSCL devrait :

1.	Améliorer son système comptable pour calculer les intérêts en date réelle de règlement et séparer les intérêts et le principal pour les prêts impayés, en conformité avec les procédures normales des institutions financières.

2.	Améliorer sa gestion financière en employant un outil de gestion actif-passif.  Ceci lui permettra d’ajuster ses ressources selon leur utilisation et sa grille tarifaire pour des investissement en dehors du PIC (comme moyen de diversifier ses services).  Cette amélioration permettra également à la CPSCL de maximiser les bénéfices et de limiter les coûts de la gestion des dons pour le compte de l’Etat.

3.	Améliorer la transparence en utilisant la notation des clients.  Ceci fournira une information utile aux analystes de la CPSCL et aux organes de supervision (administrateurs, autorités de supervision et autorités comptables) sous la forme de données quantitatives pondérées sur la situation financière des municipalités.  C’est un élément facile à établir avec le système existant de suivi des données.

BILAN

(en millions de Dinars tunisiens courants)

|  | 1997 réel | 1998 réel | 1999 réel | 2000 réel | 2001 réel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actif Immobilisations nettes Prêts aux collectivités locales Trésorerie et banques Autres actifs | 0,4 249,9 4,7 0,2 | 0,6 284,3 11,1 1,1 | 1,7 325,4 13,0 1,1 | 3,3 391,5 4,0 0,7 | 5,9 411,2 0,6 1,0 |
| Total Actif | 255,2 | 297,2 | 341,3 | 399,5 | 418,6 |
| Passif Fonds propres Subventions publiques pour collectivités locales Dette à long terme Dettes à court terme | 101,0 0,3 142,2 11,8 | 108,3 0,2 155,7 33,2 | 111,2 0,1 195,3 34,6 | 118,8 0,1 253,7 26,9 | 125,9 0,0 263,6 29,1 |
| Total Passif | 255,2 | 297,2 | 341,3 | 399,5 | 418,6 |

COMPTE DE RÉSULTAT

(en millions de Dinars tunisiens courants)

|  | 1997 réel | 1998 réel | 1999 réel | 2000 réel | 2001 projection |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intérêt sur prêts aux collectivités locales Intérêt sur placements Autres recettes | 10,8 1,0 0,5 | 11,9 0,9 3,2 | 15,7 1,1 0,1 | 21,0 1,3 0,1 | 24,6 0,4 0,1 |
| Total des recettes | 12,3 | 16,1 | 16,9 | 22,4 | 25,1 |
| Dépenses d’emprunt Dépenses administratives Autres dépenses Total des dépenses | 6,8 1,0 0,1 7,9 | 7,1 1,2 0,2 8,5 | 8,5 1,8 4,4 14,7 | 10,9 2,1 1,7 14,7 | 12,4 2,1 3,4 17,9 |
| RESULTAT NET | 4,4 | 7,6 | 2,2 | 7,7 | 7,2 |

Comme le montre le tableau suivant, les projections financières indiquent que le revenu net de la CPSCL s’améliorera au cours du prochain Plan (2002-06) : après la période de stabilisation des trois premières années, les résultats bénéficiaires augmentent considérablement et ils devraient facilement répondre aux ratios des clauses datées.  Toutefois, les projections pour 2002-06 seront réalisées aux conditions suivantes : (i) les dépenses administratives sont maîtrisées ; (i) les arriérés ne doivent pas augmenter plus que prévu ; et (i) la marge d’intermédiation reste supérieure à 1,5 pour cent et passer à plus de 2 pour cent à la fin de cette période.

Un système de gestion actif-passif doit être mis en place par la CPSCL pour suivre les risques de liquidité et de taux durant cette période.

INDICATEURS FINANCIERS

(prévisions)

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateurs de rentabilité |  |  |  |  |  |
| - Rendement des fonds propres Clause datée | 5,43 % >5,00 % | 5,26 % >5,00 % | 5,09 % >5,00 % | 6,71 % >5,00 % | 7,28 % >5,00 % |
| - Arriérés/encours Clause datée | 3,63 % <5,00 % | 3,68 % <5,00 % | 3,73 % <5,00 % | 4,23 % <5,00 % | 4,77 % <5,00 % |
| - Dépenses administratives/ total des actifs Clause datée | 0,64 % <0,80 % | 0,79 % <0,80 % | 0,77 % <0,80 % | 0,75 % <0,80 % | 0,79 % <0,80 % |
| - Marge nette Clause datée | 1,86 % >1,50 % | 1,60 % >1, 50 % | 1,60 % >1, 50 % | 2,25 % >1,50 % | 2,50 % >1,50 % |
| Indicateurs de liquidité - Couverture du service de la dette (fois) Clause datée | 4,49 >1,50 | 4,11 >1,50 | 4,06 >1,50 | 4,58 >1,50 | 4,90 >1,50 |

PROJECTION DU COMPTE DE RÉSULTAT

(en millions de Dinars tunisiens actuels)

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intérêt sur prêts aux collectivités locales Intérêt sur placements Autres recettes | 24,7 0,2 - | 26,0 0,90,8 - | 28,6 1,1 - | 33,2 1,1 - | 34,8 1,8 - |
| Total des recettes | 24,9 | 26,8 | 29,7 | 34,3 | 36,6 |
| Dépenses d’emprunt Dépenses administratives Autres dépenses Total des dépenses | 12,5 2,7 2,5 17,7 | 14,6 3,6 1,2 19,4 | 16,7 3,9 1,6 21,2 | 17,5 4,0 2,2 23,7 | 18,0 4,3 1,9 24,2 |
| RESULTAT NET | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 10,6 | 12,4 |

PROJECTION DU BILAN

(en millions de Dinars tunisiens actuels)

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actif Immobilisations nettes Prêts aux collectivités locales Trésorerie et banques Autres actifs | 6,3 415,4 9,8 1,1 | 0,6 284,3 11,1 1,1 | 1,7 325,4 13,0 1,1 | 3,3 391,5 4,0 0,7 | 5,9 411,2 0,6 1,0 |
| Total Actif | 432,6 | 297,2 | 341,3 | 399,5 | 418,6 |
| Passif Fonds propres Dette à long terme Dettes à court terme | 133,2 261,2 38,2 | 140,5 292,9 49,3 | 147,9 323,5 53,9 | 158,4 330,2 57,6 | 170,7 323,8 64,2 |
| Total Passif | 432,6 | 482,7 | 525,3 | 546,2 | 558,7 |

REPUBLIQUE TUNISIENNE

PROJET DE DEVELOPPEMENT MUNICIPAL III

Annexe 5 : Recapitulatif Financier

|  | PERIODE D’EXECUTION |
| --- | --- |

|  | An 1 | An 2 | An 3 | An 4 | An 5 | An 6 | An 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Financement requis Coûts du Projet |  |  |  |  |  |  |  |
| Coûts d’investissement | 24,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 15,0 | 0,0 |
| Coûts récurrents | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total Coûts du projet | 24,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 15,0 | 0,0 |
| Commission initiale | 0,77 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total du financement | 24,8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 15,0 | 0,0 |
| Financement |  |  |  |  |  |  |  |
| BIRD/IDA | 12,5 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 3,5 | 0,0 |
| Gouvernement | 7,6 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 7,2 | 0,0 |
| Central | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 3,8 | 0,0 |
| Provincial | 3,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3,4 | 0,0 |
| Cofinanciers AFD | 4,7 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 4,3 | 0,0 |
| Total Financement du projet | 24,8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 15,0 | 0,0 |

Principales hypothèses :

REPUBLIQUE TUNISIENNE

PROJET DE DEVELOPPEMENT MUNICIPAL III

Annexe 6 : Modalités de Passation des Marches et de Decaissement

Passation de marchés

1.	Le Prêt financera l’assistance technique, la formation et la fourniture de matériel informatique et de logiciels et de communication, d’équipement à diverses municipalités et organismes ou départements gouvernementaux, à savoir le CNPCRM, la DGCPL,la DGAR et GESCOM.  Il financera également l’acquisition des fournitures (dont équipement et accessoires informatiques) et les travaux des sous-projets d’infrastructure soumis à la CPSCL par les communautés locales ou les organismes régionaux.  Ces sous-projets n’ont pas été évalués et les estimations de la ventilation des dépenses du projet par catégories d’achats peuvent varier, car le prêt consiste essentiellement en une ligne de crédit de la Banque mondiale à la CPSCL.

2.	Les procédures actuelles de passation de marchés en Tunisie sont régies par le Code des Marchés publics.  Quatre niveaux de Commissions des marchés détiennent un pouvoir de décision, chacune avec sa propre série de seuils pour les travaux, les fournitures et les services de consultants.  La Commission supérieure des marchés, relevant du bureau du Premier Ministre, examinera les dossiers d’appel d’offres pour des travaux dont la valeur est égale ou supérieure à 5,0 millions de DT, pour des fournitures dont la valeur est égale ou supérieure à 2,0 millions de DT et pour des services de consultants dont la valeur est égale ou supérieure à 200.000 DT.  Plusieurs Commissions départementales des marchés examinent les dossiers d’appel d’offres d’une valeur supérieure à 3,0 millions, 500.000 et 100.000 DT respectivement pour les travaux, les fournitures et les services de consultants.  Les Commissions régionales des marchés établies dans chacun des 24 Gouvernorats ont pouvoir de décision pour des projets d’une valeur supérieure à 1,0 million, 200.000 et 50.000 DT respectivement pour les travaux, les fournitures et les services de consultants.  Les Commissions locales des marchés sont établies dans les municipalités plus importantes, avec un budget annuel de plus de 2,0 millions de DT pour tous les autres projets.  Des règles normalisées s’appliquent à toutes les commissions des marchés par le biais du Code des Marchés publics, mais leur interprétation peut varier d’une commission à l’autre.

3.	La Caisse est dotée d’une autonomie financière mais elle est néanmoins assujettie aux décisions de la Commission supérieure des marchés pour la passation des marchés des projets plus importants.  Le Manuel des Opérations de la Caisse décrit les différentes méthodes de passation de marchés à utiliser et les seuils correspondants : ceux-ci ont été examinés par la Banque pendant la préparation du projet et ont été estimés satisfaisants, à l’exception de quelques modifications qui devraient être introduites dans la version finale.  Les examens ex-post durant les projets antérieurs ont montré que la Caisse dispose d’une capacité adéquate en matière de passation de marchés et son personnel, tant au siège à Tunis que dans les bureaux régionaux, est compétent et familiarisé avec les procédures de passation des marchés de la Banque.

4.	Bien qu’il n’y ait pas de CPAR récent pour la Tunisie, l’expérience de projets précédents a montré que les procédures de passation des marchés sont généralement acceptables, avec quelques exceptions, notamment la préférence marquée pour les entrepreneurs, fournisseurs et bureaux d’étude nationaux, souvent à l’exclusion des entreprises internationales.  La Caisse veillera à ce que ses emprunteurs respectent les modifications suivantes aux pratiques en place (qui peuvent ne pas nécessairement être conformes au Code des marchés publics) :

- Les entrepreneurs étrangers intéressés seront autorisés à participer aux appels d’offres nationaux (AON).

- Les soumissionnaires éventuels auront un minimum de 30 jours à compter de la date de publication de l’appel d’offres pour soumettre leurs offres.

- Le système actuel d’enveloppes doubles pour les travaux ou les fournitures peut être maintenu, mais les deux enveloppes devront être ouvertes en même temps et en public.

- Les offres pour les travaux et les fournitures seront ouvertes en public au jour et à l’heure dite.

- Les soumissionnaires seront autorisés à soumettre leur offre en main propre ou par courrier.

- Les offres seront évaluées sur la base du prix et des autre critères stipulés dans les dossiers d’appels d’offres et quantifiés en termes monétaires, aucun traitement préférentiel pour les entreprises nationales ne sera applicable.

- Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant soumis l’offre évaluée la moins-disante.

Usage des Directives de la Banque et des dossiers types d’appel d’offres

5.	Tous les marchés de travaux et de fournitures pour le projet proposé suivront les Directives de la Banque : Passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA publiées en janvier 1995 et révisées en janvier et août 1996, septembre 1997 et janvier 1999, ainsi que les dispositions de l’Accord de Prêt.  Les dossiers types d’appel d’offres de la Banque seront utilisés pour tous les marchés de fournitures et de travaux par appel d’offres international (AOI). Les dossiers types d’appels d’offres nationaux peuvent être utilisés pour tous les autres marchés de fournitures et de travaux.  Ces documents sont généralement acceptables et la Caisse supervisera leur usage par ses emprunteurs.

6.	Aucun projet de travaux ne devrait être suffisamment important pour autoriser l’usage des procédures d’AOI, même si les entrepreneurs étrangers ne seront pas empêchés de soumissionner pour n’importe quel projet. L’expérience des deux premiers Projets de Développement municipal a montré que sans exception, les marchés pour les travaux étaient relativement petits, aucun marché ne dépassant jamais la contre-valeur de 1,5 million de $EU.  De plus, les sous-projets étaient dispersés dans tout le pays et exécutés par un grand nombre d’autorités locales ou régionales.  Le troisième Projet de Développement municipal ne devrait pas faire exception à la règle et aucun marché ne devrait dépasser la contre-valeur de 3,0 millions de $EU. Il ne serait pas possible de grouper les marchés de travaux individuels en tranches importantes pour attirer les soumissionnaires internationaux.

7.	Il n’y a pas besoin de préqualification des soumissionnaires en raison de la nature simple des travaux à effectuer.  Les petits marchés pour les travaux évalués à la contre-valeur de 150.000 $EU ou moins seront passés sur la base des dossiers types d’appel d’offres de la Banque pour les petits travaux.  Ces travaux feront l’objet pour la plupart de marchés à taux unitaire mais aussi de marchés forfaitaires ou à prix fixe, attribués au soumissionnaire le moins-disant sur la base de prix obtenus d’au moins trois entrepreneurs qualifiés en réponse à des annonces locales. Les dossiers d’appel d’offres comprendront une description détaillée des travaux, dont le cahier des charges de base, la date d’achèvement escomptée, un exemple de marché acceptable par la Banque et les plans concernés le cas échéant.

8.	La Caisse encouragera les efforts pour identifier de petits entrepreneurs et tâcherons, y compris les annonces au niveau de la commune, la coordination avec d’autres organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, et des sessions d’information avec les associations locales d’entrepreneurs.  L’emploi de la main-d’œuvre locale sera recherché, même si ce n’est pas une condition préalable d’attribution d’un marché.

9.	Les marchés de fournitures estimés à la contre-valeur de 600.000 $EU ou plus seront attribués selon les procédures d’AOI.  La Caisse s’efforcera de regrouper l’acquisition de marchandises en gros marchés (supérieurs à 600.000 $EU) pour attirer l’intérêt des fournisseurs étrangers de véhicules et de matériel informatique et de communication en particulier.  Des annonces pour ces marchés seront publiées selon les besoins dans le Development Business des Nations Unies, ainsi que dans des publications étrangères spécialisées, en plus des annonces publiées localement.  La Caisse veillera à ce que les documents types d’appel d’offres les plus récents de la Banque soient utilisés pour ces marchés.

10.	Les marchés de fournitures au-dessous du seuil pour l’AOI seront attribués selon les procédures d’AON, à concurrence d’un montant total de 10 millions de $EU.  Les procédures de consultation internationale (CI) de fournisseurs seront utilisées pour l’acquisition de fournitures de spécifications standards disponibles dans le commerce ou des marchés dont la valeur est inférieure à la contre-valeur de 100.000 $EU, à concurrence d’un montant total de 1,1 million de. $EU.  Cette procédure nécessite la comparaison de trois devis obtenus d’au moins trois fournisseurs de deux pays différents.  Les procédures de consultation nationale (CN) de fournisseurs seront utilisées pour des marchés de fournitures disponibles dans le commerce, avec des devis obtenus d’au moins trois fournisseurs tunisiens compétents pour des marchés inférieurs à la contre-valeur de 50.000 $EU, à concurrence d’un montant total de 400.000 $EU.

11.	Tous les marchés des services de consultants pour le projet proposé suivront les Directives de la Banque : Sélection et emploi de consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, publiées en janvier 1997 et révisées en janvier 1999 et en mai 2002.  Les marchés de services de consultants seront fondés sur la sélection basée sur le coût et la qualité (SBCQ) ou sur la méthode de sélection basée sur les qualifications des consultants (SQC) et sur la sélection de consultants individuels, dépendant de l’ampleur et de la nature des services de consultants requis.  La sélection par entente directe (SED) peut être utilisée à condition qu’elle se conforme aux conditions des paragraphes 3.8 à 3.11 des Directives de la Banque pour la sélection des consultants.

12.	La ligne de crédit et l’assistance technique et la formation pour la Caisse utiliseront les services de consultants.  Dans le cadre de la ligne de crédit, ces services consisteront en des marchés relativement petits pour préparer des plans et des cahiers des charges et superviser les marchés de travaux.  Du fait que les travaux seront disséminés entre un grand nombre de communautés locales et ne peuvent pas être regroupés en lots importants, les services de consultants se limitent à des petits marchés.  Ils pourraient être passés sur la base de SQC, par laquelle une invitation à exprimer leur intérêt et leurs qualifications est envoyée aux consultants.  Les niveaux requis de qualification sont détaillés dans la demande.

13.	La méthode de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC) sera utilisée pour sélectionner les consultants pour l’étude, la composante formation et assistance technique à la Caisse, ainsi qu’à d’autres organismes tels que CNPCRM, DGCPL, DGAR et GESCOM.  Pour les services de consultants avec un montant du marché supérieur à 100.000 $EU, une invitation à manifestation d’intérêt sera publiée dans le United Nations Development Business et dans  une publication internationale et locale.

14.	Les fonctionnaires ne peuvent pas être sélectionnés pour des marchés financés par le prêt proposé, même s’ils sont actuellement en congé, soit directement ou à travers un marché avec un bureau d’études national ou international pour l’assistance technique, la formation ou les services de consultants.

Publicité

15.	Dès que possible, un avis général de passation de marché sera publié dans le Development Business des Nations Unies (sous forme électronique) annonçant des lots majeurs de marchés pour les fournitures dont les marchés seront passés selon les procédures d’AOI et les services de consultants dont la valeur est estimée à 100.000 $EU ou plus.  L’avis général de passation de marché sera également publié dans la presse tunisienne.  Cet avis sera actualisé et publié chaque année tant qu’il restera des lots majeurs de marchés.  Des annonces spécifiques d’avis général de passation de marché seront publiées ensuite pour des lots spécifiques de marchés de fournitures assujettis aux procédures d’AOI et pour des services de consultants d’une valeur supérieure à 100.000 $EU.  Ces avis décriront brièvement le projet, son contenu et ses composantes, majeures, ainsi que les références escomptées des soumissionnaires.  Ils peuvent ne pas inclure de référence à un système de poids qui serait utilisé pour classer les soumissionnaires.

16.	Les dossiers d’appel d’offres ne seront pas diffusés et les listes restreintes de consultants ne seront pas non plus préparées, avant huit semaines après la publication de l’avis général de passation de marché.  L’avis général de passation de marché pour les travaux et les fournitures sera annoncé dans au moins deux journaux de diffusion nationale.

Renforcement de la capacité de passation de marchés

17.	Avant la mise en vigueur du projet, la Banque organisera un séminaire sur la passation des marchés destiné à toutes les parties concernées par la passation de marchés de fournitures ou de services de consultants pour les autres bénéficiaires, à savoir CNPCRM, DGCPL, DGAR et GESCOM.  Les objectifs de ce séminaire sont (i) d’assurer que toutes les passations de marchés, sujettes à examen préalable ou non, soient conformes aux Directives de la Banque et que les modifications au Code tunisien des marchés, comme discuté ci-dessus, sont bien comprises et seront appliquées pendant l’exécution du projet.  A la suite de ce séminaire, la Caisse lancera une série de séminaires de passation de marchés destinés à ses emprunteurs pour les informer, entre autres, des propres conditions de la Caisse en matière de passation de marchés de travaux, de fournitures et de services de consultants.  Ces séminaires devraient être suivis par un dialogue entre les emprunteurs et les bureaux régionaux de la Caisse portant sur l’exécution réelle des directives de passation de marchés actualisées.

Plan de passation des marchés

18.	La Caisse et la DCPDM prépareront un Plan détaillé de passation des marchés basé sur les composantes 1.3 et 2 du projet décrites à l’Annexe 2.

Modalités d’exécution de la passation des marchés

19.	La responsabilité principale de la passation des marchés pour les travaux, fournitures ou services de consultants relatifs à l’exécution d’un sous-projet financé par la Caisse incombera à la communauté locale bénéficiaire du prêt ou à son organisme délégué.  Etant donné que la Caisse peut octroyer des prêts à 260 communautés locales et à 24 organismes régionaux, il faut s’assurer que des procédures adéquates de passation des marchés seront utilisées dans la préparation des dossiers d’appel d’offres et des cahiers des charges, de l’évaluation des offres et de la recommandation d’attribution des marchés, et dans la signature des marchés.  Ces procédures de passation de marchés sont comprises dans le Manuel Opérationnel de la Caisse actualisé, avec tous les détails nécessaires.

20.	La Caisse a convenu qu’avant qu’elle ne confirme son accord final pour un prêt à une communauté locale ou à un organisme régional, elle veillera à ce que des procédures adéquates de passation de marchés aient été suivies.  Elle a également convenu qu’elle demandera une étude d’impact sur l’environnement et une étude de faisabilité économique et financière, montrant un TRE (ou un TRF selon le cas) d’au moins 10 pour cent pour tous les projets d’un coût prévu de 1 million de DT ou plus.  Avant de confirmer son accord final à un prêt à une communauté locale ou un organisme régional, la Caisse soumettra à la Banque pour sa non-objection tout sous-projet dont le coût prévu est égal ou supérieur aux seuils établis pour la méthode de passation de marchés à utiliser, ou le besoin d’examen préalable, comme décrit ci-dessous.

Méthodes de passation des marchés et seuils d’examen préalable

21.	Les seuils pour les méthodes de passation des marchés et examen préalable sont indiqués au Tableau B : Seuils pour les méthodes de passation des marchés et examen préalable pour les travaux, fournitures et services de consultants respectivement.

22.	Fournitures et travaux.  Tous les marchés passés selon les procédures d’AOI, ainsi que les deux premiers marchés passés soit selon les procédures d’AON, petits travaux, ou les procédures de CI/CN de fournisseurs, seront sujets à examen préalable, quel que soit le montant du marché.  Tous les autres marchés choisis au hasard seront soumis à des examens ex-post lors des missions de supervision périodiques du personnel de la Banque.

23.	Services de consultants, assistance technique et formation.  Tous les marchés dont le coût est supérieur à la contre-valeur de 100.000 $EU pour un bureau d’étude, ou à 50.000 $EU pour un consultant individuel ou pour un marché par entente directe, seront soumis à l’examen préalable de la Banque.  Les marchés dont la valeur est inférieure à ces seuils seront soumis à des examen ex-post lors des missions de supervision périodiques du personnel de la Banque.

24.	Tous les autres marchés seraient soumis à un examen postérieur et à un audit de passation des marchés sur une base aléatoire par la Banque.  La CPSCL aura la responsabilité principale de la préparation du Plan de passation de marchés et du suivi des passations de marchés, y compris le respect des procédures par les municipalités.  En règle générale, des consultants locaux assureront la formulation et la supervision de l’exécution des marchés.  La CPSCL sera chargée de maintenir des dossiers précis des passations de marchés, comprenant toutes les actions relatives aux passations de marchés financées par la Banque.  Ceci comprend la publicité, la préparation des dossiers d’appel d’offres, le lancement des offres, l’enregistrement des soumissions, l’ouverture des plis, l’évaluation des offres, l’attribution des marchés et leur performance.  La CPSCL maintiendra les dossiers de passation des marchés pour examen par les missions de supervision de la Banque.  Quelques 15 pour cent des marchés devraient être soumis à examen préalable, pour une valeur totale de 30 millions de $EU.

Evaluation du risque global de passation des marchés

25.	Dans les deux Projets antérieurs de Développement municipal en Tunisie, un problème s’est posé parce que la Caisse ne pouvait approuver un prêt important qu’une fois que la municipalité ait soumis des plans et un budget détaillés.  Le fait que des municipalités aient d’abord à soumettre leurs projets à la Banque pour sa non-objection s’est avéré trop lourd, faisant montre d’ingérence et peu pratique.  Une meilleure façon de procéder serait d’accroître les capacités de passation de marchés de la Caisse afin qu’elle puisse assumer de plus grandes responsabilités dans l’approbation des projets.

26.	Il y a le risque que la Caisse ne prenne pas les mesures requises pour (i) établir un Plan de passation des marchés détaillé ; (ii) recruter et/ou mettre à disposition un personnel compétent pour suivre et superviser les procédures de passation de marchés suivies par ses emprunteurs ; (iii) annuler un prêt si les procédures de passation de marchés appropriées n’ont pas été suivies à sa satisfaction ; et (iv) préparer des procédures adéquates de passation de marchés à l’usage de tous ses emprunteurs, en fonction des directives de la Banque pour les passation de marchés de travaux, de fournitures et de services de consultants.  Ces risques sont atténués par la version actualisée du Manuel d’Exécution du Projet que la Caisse a préparé pendant la préparation du projet.  Un accord final sur toutes les sections concernant la passation des marchés du Manuel Opérationnel actualisé de la Caisse sera obtenu avant la mise en vigueur du Projet.

Fréquence des missions de supervision

27.	Il est proposé que les missions de supervision prennent place deux fois par an et comprennent l’examen postérieur et l’audit des marchés.

Méthodes de passation de marchés (Tableau A)

Tableau A : Coûts du projet par méthode de passation des marchés

(Contre-valeur de millions de $EU)

|  | Méthode de passation des marchés |  |
| --- | --- | --- |
| Catégorie de dépenses | AOI | AON | Autre | N. F. B. | Coût total |
| 1. Travaux | 0,00 (0,00) | 136,64 (51,29) | 34,33 (9,08) | 0,00 (0,00) | 170,97 (60,37) |
| 2. Fournitures | 14,17 (11,85) | 6,60 (2,25) | 1,05 (0,54) | 0,00 (0,00) | 21,82 (14,64) |
| 3. Services | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 6,20 (2,60) | 0,00 (0,00) | 6,20 (2,60) |
|  | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) |
| 5. Commission d’ouverture | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 0,77 (0,77) | 0,00 (0,00) | 0,77 (0,77) |
| Total | 14,17 (11,85) | 143,24 (53,54) | 42,36 (13,00) | 0,00 (0,00)) | 199,77 (78,39) |

Tableau A1.  Modalités de sélection des consultants (optionnel)

(Contre-valeur de millions de $EU)

| Services de consultants | Méthode de sélection |
| --- | --- |
| Catégorie de dépenses | SBCQ | SBQ | SBF | SMC | QC | Autres | N.F.B. | Coût total 1/ |
| A. Bureaux | 2,00 (2,00) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 2,20 (0,60) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 4,20 (2,60) |
| B. Consultants individuels | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 2,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 2,00 (0,00) |
| Total | 2,00 (2,00) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 4,20 (0,60) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 6,20 (2,60) |

1/ Comprenant les aléas

Note : SBCQ = Sélection basée sur le coût et la qualité

SBQ   = Sélection basée sur la qualité

SBF   = Sélection sous un budget fixe

SMC  = Sélection à moindre coût

QC     = Sélection basée sur les qualifications des consultants

Autres = Sélection de consultants individuels (selon Section V des Directives des Consultants),

Méthodes commerciales, etc.

N.F.B. = Non financé par la Banque

Les chiffres entre parenthèses sont les montants à financer par le prêt de la Banque.

Seuils pour l’examen préalable (Tableau B)

Tableau B : Seuils pour les méthodes de passation des marchés et

examen préalable

| Catégorie de dépenses | Seuil de la valeur du marché (milliers de $EU) | Méthode de passation des marchés | Marchés sujets à examen préalable (millions de $EU) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Travaux | > 3.000 > 150 <150 | AOI AON Petits travaux | Tous marchés Premiers deux marchés Premiers deux marchés |
| 2. Fournitures | >600 <600 <100 <50 | AOI AON CI CN | Tous marchés Premiers deux marchés Premiers deux marchés Premiers deux marchés |
| 3. Services – Bureaux d’études | >100 <100 <50 tous | SBQC SBQC QC ED | Tous marchés Examen ex-post Examen ex-post Tous |
| 3. Services - Individuels | >50 <50 tous | SBQC QC ED | Tous marchés Examen ex-post Tous |

Valeur totale des marchés sujets à examen préalable :

Estimation : 30 millions de $EU

Evaluation du risque global de passation des marchés

Faible

Fréquence proposée des missions de supervision des passations de marchés : Tous les six mois (comprend la supervision de la passation des marchés pour examen ex-post/audits).

Décaissements

Affectation des fonds du prêt (Tableau C)

Tableau C : Affectation des fonds du prêt

| Catégorie de dépenses | Montant en millions de $EU | Pourcentage de financement |
| --- | --- | --- |
| Fournitures | 1,52 | 100% étranger, 87% local |
| Services de consultants | 0,88 | 79% étranger, 87% local |
| Ligne de crédit | 74,92 | 100% |
| Non affecté | 0,26 |  |
| Coût total du Projet | 77,61 |  |
| Commission d’ouverture | 0,78 |  |
| Total | 78,39 |  |

Les retraits des montants du prêt se baseront sur les méthodes traditionnelles de décaissement de la Banque, en employant les paiements directs, les demandes d’engagements spéciaux et les demandes de remboursement, soit avec des pièces justificatives ou des relevés de dépenses (RD), selon les procédures appropriées.  Selon les profils de décaissement types de la Banque, les décaissements seraient terminés quatre mois après la clôture du projet.  Les décaissements seront faits contre présentation de pièces justificatives types de la Banque. Des financements rétroactifs jusqu’à un montant de Euro 7.600.000 seront autorisés à l’intérieur du prêt.

Utilisation des relevés de dépenses (RD)

Toutes les demandes de retraits de fonds du prêt seront accompagnées de pièces justificatives à l’exception : (i) des dépenses pour des marchés de fournitures dont la valeur est inférieure ou égale à 200.000 $EU ; (ii) des dépenses pour des services de bureaux d’étude dont la valeur est égale ou inférieure à 100.000 $EU ; (iii) des dépenses pour des services de consultants individuels, formation et voyages d’étude dont la valeur est égale ou inférieure à 50.000 $EU, et (iv) des sous-projets inférieurs à 100.000 $EU, qui seront faites sur la base de relevés de dépenses (RD).  La documentation justificative de ces dépenses sera conservée et mise à disposition pour examen par les missions de supervision de la Banque et les auditeurs du projet.  Tous les décaissements seront assujettis aux conditions de l’Accord de Prêt et aux procédures définies dans la lettre de décaissement.

Compte Spécial

A la demande de l’emprunteur aucun compte spécial n’est prévu dans le prêt proposé, car l’emprunteur prévoit de soumettre des demandes de remboursement direct pour les dépenses encourrues pendant le Projet.

Evaluation de la gestion financière

L’évaluation de la gestion financière réalisée au cours de la préparation du projet, a indiqué que les systèmes de comptabilité et de gestion financière de la CPSCL ne présentent pas de problèmes comptables et répondent aux conditions de la PO/PB 10.02.  Ils peuvent être utilisés pour fournir des apports aux comptes du projet et aux Rapports de Suivi financier (RSF).  Des améliorations seront apportées aux systèmes dans le plan d’exécution du projet.

Exécution du projet

Gestion du projet.  Chaque composante sera exécutée par l’organisme concerné comme indiqué dans la description détaillée du projet, et la coordination globale du projet sera assurée par la DPCDMde la DGCPL, qui est renforcée par l’addition d’un Directeur et de deux responsables de haut niveau.  La DCPDM coordonnera l’exécution du projet conformément aux directives du Comite de direction et avec le Plan d’exécution du projet (PEP).

Modalités de gestion financière.  La CPSCL aura la responsabilité de la gestion financière de tous les fonds du projet, y compris ceux gérés en compte propre et ceux gérés au nom du Gouvernement.  Un accord de gestion sera établi entre le Ministère des Finances et la CPSCL pour la gestion financière des fonds destinés à la composante renforcement institutionnel.  L’accord de gestion spécifiera l’engagement du Gouvernement à rembourser le capital et les intérêts du prêt subsidiaire pour le renforcement institutionnel, alors que la Caisse s’engagera à maintenir des comptes séparés pour chacune des agences d’exécution.  Le Directeur financier de la CPSCL maintiendra les comptes du projet et préparera des Etats financiers annuels du projet et des Rapports de suivi financier semestriels conformément aux directives de la Banque pour soumission à la Banque.  Les procédures pour les rapports comptables et financiers, ainsi que des mécanismes de contrôle interne spécifiques au projet seront définis par écrit et incorporés dans le Plan d’exécution du projet.  Les mesures principales à prendre pour améliorer la gestion financière de la CPSCL dans le cadre du PEP sont résumées ci-dessous :

- Organigramme.  A être mis à jour et adopté formellement.

- Manuel de procédures financières et administratives.  A être finalisé et mis en application, y compris les procédures pour indiquer le flux des fonds, les règles de contrôle interne, les procédures de paiement et de décaissement, la relation entre la CPSCL et les organismes extérieurs impliqués dans l’exécution du projet, et les procédures et règles pour les rapports à fournir.

- Plan comptable.  Le Manuel Opérationnel actuel de la CPSCL doit être actualisé et doit adopter les normes de comptabilité commerciale.

- Un système de gestion financière informatisé pour faciliter la production des Rapports de suivi financier à être préparés directement par la CPSCL et permettre des analyses par composantes et catégories ainsi que les indicateurs de suivi et évaluation.

- Calcul automatique des intérêts.  Développement d’un système automatique pour calculer l’intérêt sur les prêts.

- Audit interne.  Renforcer la fonction d’audit interne.

Caractéristiques de la gestion financière

Organisation de la CPSCL.  La CPSCL est une entreprise publique de nature commerciale et industrielle (EPIC), financièrement autonome.  Le Directeur financier a la responsabilité des finances, du budget, de la comptabilité et des rapports.  L’organigramme de la CPSCL qui décrit les fonctions des différentes directions doit être mis en application formellement.

Politiques financières et comptables : La CPSCL a un système de comptabilité d’exercice.  Les états financiers sont produits sur une base annuelle et sont soumis à un audit externe.  Alors que les politiques financières et comptables sont jugées satisfaisantes, le manuel des procédures administratives et financières doit être finalisé et mis en application.

Système de comptabilité.  Le Directeur financier de la CPSCL a la responsabilité de la gestion financière et de la comptabilité.  Il maintient les écritures comptables qui permettent l’émission des états financiers annuels et des rapports de suivi financier semestriels.  Le Directeur financier soumettra ces documents sur une base ponctuelle à la Banque.  Les principes globaux de comptabilité sont décrits ci-dessous :

(a) Les dossiers des comptes sont maintenus dans le cadre du système de gestion financière de la CPSCL.  Ces dossiers indiquent les flux détaillés des transactions et fournissent les résumés requis aux fins de suivi et évaluation.  Les états financiers annuels et les rapports de suivi financier semestriels seront établis sur la base de données provenant de ces dossiers.

(b) La comptabilité du projet couvrira toutes les sources et usages des fonds du projet.  Ceci inclut les paiements reçus et les dépenses encourues.  Toutes les transactions relatives au projet seront indiquées dans le système de rapports.  Les décaissements faits directement par la Banque mondiale et les transactions du Compte spécial seront incluses dans le système de comptabilité du projet.  Les fonds de contrepartie et du cofinancement seront inclus et indiqués séparément dans les états financiers et les rapports de suivi financier semestriels.

(c) L’information matérielle sur les indicateurs clés de performance qui peuvent être liés directement aux coûts financiers seront maintenus comme partie du système de gestion financière du projet.  Ces éléments seront identifiés et indiqués dans le PEP.

Contrôles internes.  Le système de gestion financière de la CPSCL comporte les mécanismes suivants de contrôle interne :

(a)  Fonctionnement d’un système de budgétisation, et suivi systématique de la performance financière réelle, avec budgets et objectifs ;

(b)  Fonctionnement de politiques financières et comptables simples, claires et transparentes qui régissent la gestion financière et la comptabilité.  Ces politiques et procédures seront décrites dans le PEP ;

(c) Au niveau des transactions, des politiques et procédures et des systèmes pour assurer des mécanismes acceptables de contrôle interne, tels que la vérification des dépenses, la documentation appropriée, les niveaux d’autorisation, la séparation des fonctions, la réconciliation périodique, la vérification physique, l’accès facile aux pièces justificatives, etc.  Ces politiques et procédures sont revues et actualisées périodiquement ;

(d) Une fonction d’audit interne, qui requiert un renforcement ; et

(e) Un système de gestion financière informatisé qui permettra l’émission des états financiers annuels et des rapports de suivi financier semestriels.

Rapports de suivi financier

Les rapports de suivi financier seront préparés par la CPSCL et devraient contenir des informations utiles pour la Caisse et fournir à la Banque des informations utiles à ses fins, en particulier :

- Que les fonds du projet ont été utilisés aux fins escomptées ;

- Que les progrès du projet suivent leur cours ;

- Que les dépenses sont contenues dans les limites du budget.

Les rapports de suivi financier seront produits par le système de gestion financière informatisé sur une base semestrielle.  Ces rapports seront axés sur la gestion (à savoir, des résumés plutôt que les détails des transactions) et seront utilisés pour le suivi et l’exécution du projet.  Les rapports semestriels sont conformes à la pratique existante de la Caisse qui est axée sur ses clients municipaux dont les ressources et les capacités de rapport sont fortement limitées.  Le format du rapport de suivi financier sera conçu pour répondre aux besoins de la caisse et comportera les trois sections suivantes :

(a)	Etats financiers incluant :

(i)	Récapitulatif des sources et usages des fonds

(ii)	Usages des fonds par activité du projet

(iii)	Etat du compte spécial.

(b)	Etats des progrès du projet, comprenant des rapports de suivi des résultats en utilisant l’information de la gestion des marchés

(c)	Rapport de gestion de la passation des marchés, comprenant :

(i)	Rapport des dépenses des marchés – Fournitures et travaux

(ii)	Rapport des dépenses des marchés – Consultants

(iii)	Rapport de gestion de la passation des marchés – Fournitures et travaux

(iv)	Rapport de gestion de la passation des marchés – Consultants

Les formats de ces rapports, qui seront convenus au cours des négociations, feront partie du PEP.  Ces rapports seront transmis à la Banque au plus tard 44 jours après le trimestre civil.

Les états financiers seront préparés annuellement et comprendront : (i) un relevé des sources et  de l’utilisation des fonds, indiquant les fonds reçus des différentes sources et les dépenses du projet ; (ii) des listes classifiant les dépenses du projet par composantes et catégories de dépenses ; (iii) un état de réconciliation du compte spécial ; et (iv) un état des retraits effectués sur la base des relevés de dépenses (RD). Les états financiers audités seront soumis à la Banque dès que possible et au plus tard six mois après la fin de chaque exercice budgétaire.

Modalités d’audit

Les états financiers de la CPSCL sont audités par des auditeurs indépendants acceptables par la Banque et ont été approuvés sans réserve pendant les trois dernières années.  A l’avenir, la CPSCL continuera à désigner un auditeur acceptable par la Banque pour réaliser l’audit annuel conformément aux Normes comptables internationales (IAS) telles qu’émises par la Fédération internationale des experts-comptables, les Directives de la Banque (e.g., le Manuel de Comptabilité générale, Information financière et Audit (FARAH) et des termes de références spécifiques acceptables par la Banque.  L’auditeur exprimera un avis professionnel sur les états financiers annuels du projet, les RD et les transactions du CS et soumettra à la Banque un rapport annuel d’audit dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice budgétaire du Gouvernement.

Actions

Le PEP comportera les actions suivantes, à convenir au cours des négociations :

| ACTION | Par qui | DATE |
| --- | --- | --- |
| Mise en application de l’organigramme approuvé par le Décret No. 1910 du 14 août 2001 | Direction générale | 30/06/2002 |
| Finalisation et mise en application du manuel de procédures administratives et financières | Direction générale | 31/12/2002 |
| Renforcement de la fonction d’audit interne | Direction générale | 31/12/2002 |
| Développement d’un code de comptabilité commerciale | Direction financière | 30/09/2002 |
| Développer un système de gestion financière informatisé pour permettre à la CPSCL de produire directement les rapports de suivi financier semestriels | Direction financière | 31/12/2002 |
| Développement d’un système automatique pour calculer les intérêts sur les prêts | Direction financière | 31/12/2002 |

Flux des fonds du projet

REPUBLIQUE TUNISIENNE

PROJET DE DEVELOPPEMENT MUNICIPAL III

Annexe 7:  Calendrier d’instruction du Projet

| Calendrier du Projet | Projections | Réalisations |
| --- | --- | --- |
| Durée de la préparation du Projet (mois | 12 | 14 |
| Première mission de la Banque (identification) | 01/07/2001 | 01/07/2001 |
| Départ de la mission d’évaluation | 01/04/2002 | 01/07/2002 |
| Négociations | 01/06/2002 | 21/10/2002 |
| Date prévue d’entrée en vigueur | 01/11/2002 | 01/01/2003 |

Préparé par :

DGCPL, CPSCL, CNPRCRM et DGAR

Aide à la préparation :

Fonds fiduciaires français et japonais

Membres des services de la Banque ayant contribué au Projet :

| Nom | Spécialité |
| --- | --- |
| Charles-Henri Malécot | Finances municipales, Chef de l’équipe du projet |
| Jean-Jacques Soulacroup | Spécialiste urbain |
| Sybille Crystal | Analyste des opérations |
| Samir El Daher | Conseiller régional du développement municipal |
| Meskerem Brhane | Spécialiste sciences sociales |
| Nicole Glineur | Spécialiste de l’environnement |
| Douglas Graham | Spécialiste gestion financière |
| Claude Archambault | Spécialiste de la passation des marchés |
| Dominique Bichara Ferid Belhaj | Juristes |
| Dominique Dietrich Thouria T. Nana-Sinkam | Assistantes de programme |
| Hedi Larbi | Chef du secteur |
| Françoise Brunet | Consultante |
| Alison Cave | Spécialiste du développement local |

REPUBLIQUE TUNISIENNE

PROJET DE DEVELOPPEMENT MUNICIPAL III

Annexe 8 : Documents figurant dans le dossier du Projet

A.  Plan d’exécution du projet

B.  Evaluations personnel de la Banque

B1.	Renforcement institutionnel du CNPRCRM

B2.	Restructuration des communes

B3.	Mise à niveau des communes

B4.	Révision du Code des municipalités

B5.	Amendements au Code de la fiscalité locale et révision du régime de la fiscalité indirecte et des produits des services

B6.	Garantie d’évolution du FCCL et aménagement de ses modalités de répartition

B8.	Révision du Décret de 1997

B9.	Transformation de la CPSCL en société anonyme

C.  Autres

C1.	Analyse financière de la CPSCL

C2.	Etude stratégique sur l’avenir de la CPSCL

C3.	Etude stratégique sur l’avenir du CNPRCRM

C4.	Evaluation environnementale

C5.	Revue du système de gestion financière de la CPSCL

C6.	Evaluation de l’impact social des projets d’investissements municipaux

C7.	Prospectus d’émission et d’admission au marché obligataire de la cote de la Bourse ; emprunt obligataire CPSCL 2001

C8.	Programme d’appui institutionnel de la DGAR

C9.	Programme d’appui institutionnel du CNPRCRM

C10.	Préparation du PDM III - DGCPL

* Fichiers électroniques compris

REPUBLIQUE TUNISIENNE

PROJET DE DEVELOPPEMENT MUNICIPAL III

Annexe 9: Etats des prêts et des Crédits

13 juin 2002

TUNISIE

ETAT DES ENGAGEMENTS ET DES DECAISSEMENTS DE LA SFI

Avril 2002

en Millions de Dollar EU

REPUBLIQUE TUNISIENNE

# PROJET DE DEVELOPPEMENT MUNICIPAL III

# Annexe 10 : LE PAYS EN BREF

# Footnotes

Les chiffres entre parenthèses sont les montants à financer par le prêt de la Banque.  Tous les coûts comprennent les provisions pour aléas.

Comprend les petits travaux et les fournitures à acheter par consultation de fournisseurs locaux, de services du personnel recruté pour le bureau de gestion du projet, formation et assistance technique et les coûts d’exploitation supplémentaires relatifs à (i) la gestion du projet, et (ii) la rétrocession des fonds du projet aux unités des collectivités locales.

Les seuils diffèrent généralement par pays et par Projet.  Consulter la DO 11.04 Examen de la documentation de passation des marchés” et contacter le conseiller régional en passation des marchés pour avis